СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _30.04.2025 г._  № _728_

с. Еткуль

О ходе реализации муниципальной

программы «Комплексное развитие

сельских территорий в Челябинской

области по Еткульскому муниципальному

району» в 2024 году

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» Зорина С. И. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2024 году

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2024 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2024 году

Исполнение органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области благоустройства сельских территорий реализуется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» (далее - Программа), которая утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 22.11.2021г. № 892.

Объём финансирования Программы в 2024  году составил 2383,535 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | 527,351 |
| Областной бюджет | 1141,123 |
| Местный бюджет | 590,061 |
| Внебюджетные средства | 125,00 |
| Итого: | 2383,535 |

1. О ходе выполнения подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2024году

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2024 году были предусмотрены следующие мероприятия:

— Организация освещения пешеходной части подхода к мосту через р.Еманжелинка от ул.Заречная д.33В до ул.Чекмарева д.68, 70 в селе Еманжелинка Еткульского района Челябинской области – 565,654 тыс. руб.;

фото до                                                                        фото после

— Ремонт цоколя со стороны спортивной площадки здания МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» и монтаж ограждения на запасные выходы в п.Новобатурино Еткульского района Челябинской области – 238,204 тыс.руб.;

фото до                                                                        фото после

- Благоустройство территории клуба в д.Кораблево Еткульского района Челябинской области – 1579,677 тыс.руб.

фото до                                                                        фото после

В программе выделено целевые индикаторы программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый показатель | Фактический показатель 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | шт | 3 | 3 |
| 2 | Комплексное развития сельских территорий (сельских агломераций) | шт | 0 | 0 |

Начальник МКУ СЖКХ                                                                                                      С.И.Зорин