

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИСКЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

456579 с. Писклово Еткульского района Челябинской области ул. Советская д.3

ОГРН 107401636052 ИНН 7430000397 КПП 743001001

27 ноября 2024 года № 38

с. Писклово

Об утверждении муниципальной

программы «Поддержка коммунального

хозяйства и развитие инженерных систем

ЖКХ в Пискловском сельском поселении

на 2025-2027 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003года № 131 – ФЗ» Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

администрация Пискловского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

|  |
| --- |
|  |

1. Утвердить муниципальную целевую Программу«Поддержка коммунального хозяйства и развитие инженерных систем ЖКХ в Пискловском сельском поселении на 2025-2027 годы» согласно приложению;

2. Финансирование расходов на реализацию программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пискловского сельского поселения на указанные цели.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Пискловского

сельского поселения С.А. Селезнева

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Поддержка коммунального хозяйства и развитие инженерных систем ЖКХ**

**в Пискловском сельском поселении»**

**на 2025-2027 годы**

с. Писклово

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Поддержка коммунального хозяйства и развитие инженерных систем ЖКХ в Пискловском сельском поселении» |
| Заказчик Программы | Администрация Пискловского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пискловского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пискловского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | - Повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения  - Улучшение условий жизни населения и реализация государственной политики по обеспечению населения магистральным газом |
| Задача муниципальной программы | - Увеличение срока службы инженерных сетей  - Создание и развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Пискловского сельского поселения |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Снижение показателя изношенности систем водоснабжения.  Протяженность модернизированных сетей водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Финансирование муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем затрат муниципальной программы составляет 949 305 рублей, в том числе по годам:  2025 год – 316 435 рублей;  2026 год – 316 435 рублей;  2027 год – 316 435 рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации программы:  - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры;  - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе;  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению;  - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса |

**Раздел 1. ​** **Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пискловского сельского поселения, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

В настоящее время численность населения в поселении составляет 746 человек. Высокий уровень жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов – необходимое условие для жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию.

**Водоснабжение, водоотведение**

Основным источником питьевого водоснабжения Пискловского сельского поселения являются подземные источники. Вода в с. Писклово добывается из двух скважин, которые находятся в собственности администрации Пискловского сельского поселения и переданы в хозяйственные виденье МУП «Селезянского» сельского поселения, в д. Кораблево центральное водоснабжение отсутствует источником является колодец расположенный по адресу улица Южная 18-а.

На территории сельского поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Транспортирующей организацией является ООО «Еткульский районный водоканал», которая наделена статусом гарантирующей.

**Теплоснабжение**

На территории Пискловского сельского поселения нет центрального отопления. Частный сектор имеет печное отопление, а учреждения, находящиеся на территории поселения имеют автономное электрическое отопление.

**Раздел 2. Перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения.**

Для повышения качества питьевой воды необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения.

С 2024 года переданы в хозяйственное виденье МУП «Селезянского» сельского поселения. Повышение надежности системы водоснабжения предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих и строительства новых сетей.

В дальнейшем, целесообразно провести мероприятиями по реконструкции сетей водоснабжения, предложенными на основании данных гидравлического расчета, нормативного срока эксплуатации.

**Раздел 3. Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения**

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятиями, для вновь подключаемых клиентов.

Для снижения количества аварий необходима

- ежегодная замена участков водопроводных сетей не менее 30% от общей протяженности.

**Раздел 4. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории Пискловского сельского поселения. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Пискловского сельского поселения, улучшение эстетичного вида поселения, создание благоприятных условий для проживания населения;

- активизация работы по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения, по благоустройству территории поселения, строительству, реконструкции и обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населенного пункта;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по благоустройству и санитарной очистке территорий.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие вопросы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов жилищно-коммунального хозяйства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

**Раздел 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

2025– 2027 годы

**Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета Пискловского сельского поселения. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025-2027 годы составляет тыс. рублей в том числе:

2025 год – 316435,00 рублей;

2026 год – 316435,00 рублей;

2027 год – 316435,00 рублей.

Привлечение средств из районного бюджета на условиях со финансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с районным законодательством.

**Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

7.1. Общие положения

7.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

7.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

7.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств бюджета Пискловского сельского поселения;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия).

7.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

**Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением**

8.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет заказчик муниципальной программы – Администрация Пискловского сельского поселения, которая:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

5) несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

7) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

8) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы).

8.2. Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

1) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Пискловского сельского поселения;

2) сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

3) сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

4) оценку эффективности реализации муниципальной программы. .

8.3. Администрация Пискловского сельского поселения, как муниципальный заказчик:

1) заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=C7A479C82588636F58C115D2BBA6230E297964D3053395DEB34164CE63o6j7G) от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) проводит анализ выполнения мероприятия;

3) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

4) осуществляет согласование с заказчиком муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

5) формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия.

8.4. Администрация Пискловского сельского поселения, как главный распорядитель средств бюджета Пискловского сельского поселения в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

8.5. Администрации Пискловского сельского поселения, как исполнитель мероприятия:

1) обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

2) осуществляет полномочия, установленные муниципальной программой.