АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

456573, п. Новобатурино Еткульского района, Челябинской области, ул. Центральная,4 тел, 89588707401

12 декабря 2024года  № 50

п. Новобатурино

Об утверждении муниципальной целевой

программы «Поддержка коммунального

хозяйства и развитие инженерных систем

ЖКХ в Новобатуринском сельском

поселении Еткульского  муниципального

района на 2025 - 2027 год»

В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением главы Новобатуринского сельского поселения  от 27.04.2010 № 18 , руководствуясь Уставом, администрация Новобатуринского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  целевую Программу « Основные направления развития жилищно-комунального хозяйства и

благоустройства в Новобатуринском сельском поселении на 2025-2027 годы» (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

3 Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новобатуринского

сельского поселения                                                Т.Н. Порохина

Утверждено постановление

Администрации Новобатуринского

Сельского поселения

№ 50  от 12.12.2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка коммунального хозяйства и развитие инженерных систем ЖКХ в Новобатуринском сельском поселении Еткульского  муниципального района»

п. Новобатурино

Паспорт

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Поддержка коммунального хозяйства и развитие систем ЖКХ в Новобатуринском сельском поселении Еткульского муниципального района» |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Новобатуринского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новобатуринского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новобатуринского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и обеспечение надежности работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения |
| Задача муниципальной программы | Увеличение срока службы инженерных сетей |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Снижение показателя изношенности систем водоснабжения. Протяженность модернизированных сетей водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027годы |
| Финансирование муниципальной программы, в том числе по годам: | Общий объем затрат муниципальной программы составляет 409605,00 рублей, в том числе по годам: 2025 год – 136535,00 рублей; 2026 год – 136535,00 рублей; 2027 год – 136535,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | Планируемые результаты реализации программы: - повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры; - снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению; - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. |

Раздел 1.​ Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства Новобатуринского  сельского поселения, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

В настоящее время численность населения в поселении составляет 700 человек. Высокий уровень жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов – необходимое условие для жизни населения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию.

Водоснабжение, водоотведение

Основным  источником питьевого водоснабжения Новобатуринского сельского поселения являются подземные источники. Вода в п. Новобатурино покупная, скважины находятся в собственности ООО Равис птицефабрика « Сосновская».

На территории сельского поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Сточные воды отводятся на очистные сооружения ООО «Коркинский водоканал» по напорному коллектору диаметром 200 мм. Транспортирующей организацией является МУП « Еткульский», которая наделена статусом гарантирующей.

Теплоснабжение

- Котельная Новобатуринского сельского поселения введена в эксплуатацию в 2012 году, котельная полностью покрывает потребность в тепловой энергии потребителей поселения. Мероприятия по замене источника теплоснабжения в качестве варианта развития системы теплоснабжения на период действия схемы теплоснабжения не рассматривались.

Сети теплоснабжения Новобатуринского сельского поселения введены в эксплуатацию в период с1980 по 1985 года. Проектирование данных сетей было проведено от источника теплоснабжения, находящегося в значительном удалении от существующего центра тепловых нагрузок. При переключении сетей на новый источник теплоснабжения пересчёт гидравлических характеристик тепловых сетей не производился.

Также прокладка данных тепловых сетей была выполнена совместно с сетями водоснабжения Новобатуринского сельского.

Раздел 2. Перспективы развития системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Для повышения качества питьевой воды  необходимо обеспечить эффективную защиту источников подземного водоснабжения.

С марта 2024 года заключен договор хозяйственного ведения на сети водоснабжения и водоотведения с МУП « Еткульский ». Повышение надежности системы водоснабжения  предусматривается обеспечить путем модернизации и ремонта существующих  и строительства новых сетей.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- строительство и реконструкция канализационной сети.

В дальнейшем,  целесообразно провести  мероприятиями по реконструкции сетей теплоснабжения, предложенными на основании данных гидравлического расчета, нормативного срока эксплуатации, а также с учетом совместного пролегания с сетями водоснабжения.

Раздел 3.  Мероприятия по строительству и модернизации объектов  систем

водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по строительству и модернизации объектов систем водоснабжения и водоотведения комплексно учитывают текущие потребности сельского поселения  в услугах требуемого качества, а также направлены на обеспечение дальнейшего развития муниципальной инфраструктуры, освоения новых площадок застройки, предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятиями, для вновь подключаемых клиентов.

Для снижения количества аварий необходима:

-  ежегодная замена участков водопроводных  сетей не менее 30% от общей     протяженности:

Раздел 4. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории Новобатуринского сельского поселения. Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Новобатуринского сельского поселения, улучшение эстетичного вида поселения, создание благоприятных условий для проживания населения;

- активизация работы по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения, по благоустройству территории поселения, строительству, реконструкции и обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения  населенного пункта;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенного пункта по б,+--+-+++лагоустройству и санитарной очистке территорий.

=Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие вопросы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства

территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов жилищно-коммунального хозяйства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Раздел 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2025– 2027 годы

Раздел 6. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет средств бюджета Новобатуринского сельского поселения Еткульского района. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2025-2027 годы составляет 409605,00 рублей в том числе:

2025 год –  136535,00 рублей;

2026 год –  136535,00 рублей;

2027 год –  136535,00 рублей.

Привлечение средств из районного  бюджета на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с районным законодательством.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Общие положения

7.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

7.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

7.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

1) оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

2) оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

3) оценку эффективности использования средств бюджета Новобатуринского сельского поселения;

4) оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия).

7.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением

8.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет заказчик муниципальной программы – Администрация Новобатуринского сельского поселения, которая:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы;

2) формирует структуру муниципальной программы;

3) организует реализацию муниципальной программы;

4) принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

5) несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы;

7) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

8) готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы).

8.2. Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

1) сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Новобатуринского сельского поселения;

2) сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

3) сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

4) оценку эффективности реализации муниципальной программы. .

8.3. Администрация Новобатуринского сельского поселения, как муниципальный заказчик:

1) заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) проводит анализ выполнения мероприятия;

3) несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

4) осуществляет согласование с заказчиком муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

5) формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия.

8.4. Администрация Новобатуринского сельского поселения, как главный распорядитель средств бюджета Новобатуринского сельского поселения в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) обеспечивает соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

8.5. Администрации Новобатуринского сельского поселения, как исполнитель мероприятия:

1) обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

2) осуществляет полномочия, установленные муниципальной программой.