Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района»

# 1. Общие положения

| Ответственный | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача: рекультивировать, ликвидировать несанкционированные свалки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных свалок | возрастание | МП | штук | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |
|  | Задача: организовать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по экопросвещению | возрастание | МП | единиц | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий 2025 году отсутствуют

# 4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль |  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь |  |  |
|  | Задача: рекультивировать, ликвидировать несанкционированные свалки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество рекультивированных, ликвидированных несанкционированных свалок | МП | штук | - | - | - |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | - | - |  | 5 |
|  | Задача: организовать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий по экопросвещению | МП | единиц | - | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | - | - | 1 |  | 5 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача: рекультивировать, ликвидировать несанкционированные свалки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация мероприятий по охране окружающей среды (рекультивация, ликвидация несанкционированных свалок) | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение сокращения количества несанкционированных свалок | штуки |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача: организовать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работ по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение формирования бережного отношения к окружающей среде путем распространения знаний среди населения | штуки | 4 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# 6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| # Комплекс процессных мероприятий «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района» всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Еткульского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

# 7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекультивировать, ликвидировать несанкционированные свалки |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды (рекультивация, ликвидация несанкционированных свалок) | X |  |  |  |
| Организация мероприятий по охране окружающей среды (рекультивация, ликвидация несанкционированных свалок) в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Организовать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ |  |  |  |  |
| Организация работ по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ | X |  |  |  |
| Организация работ по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |
| Контрольная точка | 31 декабря | отдел развития сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района | Отчет о ходе реализации и проведение оценки эффективности муниципальной программы | На бумажном носителе |