# АДМИНИСТРАЦИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____05.04.2013г._________  N _199

с.Еткуль

О подготовке объектов жилищно-

коммунального            хозяйства,

энергетики и  социальной сферы

Еткульского      муниципального

района к работе  в отопительный

период 2013 -2014 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно – коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы района к работе в отопительной период 2013-2014 годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно–энергетическими ресурсами на основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора  Челябинской области от 29.03.2013г. № 91 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2013-2014 годов»

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию для  контроля за ходом подготовки к отопительному  периоду объектов жилищно–коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы с  привлечением (по согласованию) представителей управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Уральского управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Челябинской области.

- Рекомендовать главам сельских  поселений  Еткульского муниципального района:

1) в срок до 10 апреля  2013 года  утвердить и представить в муниципальное казённое учреждение «Служба ЖКХ» планы организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013 – 2014 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмотреть оснащение упомянутых объектов стационарными и передвижными резервными источниками электроснабжения, формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим организациям и оформлением актов готовности;

планы организационно-технических мероприятий по  снижению убытков  предприятий жилищно-коммунального хозяйства и повышению эффективности работы котельных;

2) обеспечить  финансирование  мероприятий по подготовке  к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов  жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и снижению убытков предприятий жилищно–коммунального хозяйства из местных бюджетов;

3) создать комиссии (штабы) для контроля  за ходом  подготовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и принять участие в проверке готовности объектов энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, и потребителей с оформлением актов, паспортов готовности;

4) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене неэффективных котельных с привлечением инвестиционных средств;

5) взять на особый контроль подготовку к отопительному периоду ведомственных котельных;

6) контролировать формирование запасов топлива на отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;

7) в срок до 1 сентября 2013 года обеспечить проведение комплексных противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с участием глав поселений, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, управляющих компаний, учреждений социальной сферы, диспетчерских и аварийных служб;

8) в срок до 1 сентября 2013 года обеспечить выполнение на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года №317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

9)  в срок до 1 сентября 2013 года завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов и представить  в срок до 10 сентября 2013 года в муниципальное казённое учреждение «Служба ЖКХ» паспорта готовности сельских поселений к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, оформленные в соответствии с действующим законодательством;

10)  в срок до 1 сентября 2013 года обеспечить погашение задолженности организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета и муниципальных предприятий за топливно-энергетические ресурсы в полном объеме;

11) прием объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы в муниципальную собственность производить при наличии актов готовности к отопительному периоду.

- Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, независимо от формы собственности, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и коммунальные сети, провести в срок до 1 сентября 2013 года необходимые организационные  и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов.

- Рекомендовать управляющим организациям многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам включать в комиссии по оценке готовности жилых домов к отопительному периоду представителей теплоснабжающих организаций, управления «Государственная жилищная инспекция» Министерства строительства инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (по согласованию).

- Начальнику управления образования администрации Еткульского муниципального района Выборновой О.В., исполняющей обязанности начальника отдела культуры администрации Еткульского муниципального района  Сырцовой Л.В., главному врачу МБУЗ «Еткульская центральная районная больница» Девятовой А.А. обеспечить контроль за ходом подготовки подведомственных объектов бюджетной сферы к отопительному периоду 2013-2014 годов.

- Отделу информационных технологий администрации Еткульского муниципального района (Шилова Т.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Искра».

- Организацию выполнения  настоящего постановления возложить на  первого заместителя  Главы Еткульского муниципального района   Антакова А.Н. и заместителя Главы Еткульского муниципального района по социальным вопросам Кузьменкова Ю.В.

Глава Еткульского

муниципального района                                                           В.Н. Головчинский