Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Благоустройство дворовой территории дома ул. Лесная д. 2 с. Еманжелинка» |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | Дворовая территория многоквартирного дома в с. Еманжелинка по адресу: ул. Лесная д. № 2 граничит с земельным участком расположения многоквартирного дома № 4 и автотранспортным проездом, отделяющим его от дома № 49 ул. Лесная, а также проезжей частью дороги по ул. Лесная, идущей в направлении улиц Фабричная и Мира |
| 3. | Цели и задачи инициативного проекта | Реализовать инициативный проект за счет получения финансовой поддержки из областного бюджета, а также привлечение софинансирования или трудового участия граждан.  Задачи:  1. Организация и проведение собраний граждан;  20пределение состава инициативной группы населения;  Подготовка проектно-сметной документации, расчетов расходов, предполагаемых для реализации проекта;  Подготовка заявки на конкурс инициативных проектов;  5.Обеспечение общественного контроля подрядной организации в процессе выполнения работ по благоустройству дворовой территории, в том числе установки ограждения, установки скамеек, асфальтирования территории |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации  инициативного проекта) | Дворовая территория дома № 2 по ул. Лесная является востребованным объектом социальной значимости, так как в доме находятся объекты социальной инфраструктуры: аптека, парикмахерская, продовольственный магазин. Рядом с д. № 2 расположены магазины «Товары для дома», «Детская одежда», почтовое отделение, юридическая консультация, фотоателье, что обеспечивает значительный интенсивный пешеходный поток через данную дворовую территорию, в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В настоящее время проезд через дворовую территорию и подъезды к объектам инфраструктуры имеют грунтовое покрытие с выбоинами и ямами, нет мест, обустроенных для отдыха жителей, а также оборудованных у дома и соцобъектов, автопарковок.  В настоящее время жителями дома по личной инициативе составлена проектно-­сметная документация на благоустройство дворовой территории, что подтверждает необходимость и актуальность реализации данного проекта |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации  инициативного проекта | Реализация данного проекта обеспечит право жителей многоквартирного дома и соседних МКД на комфортное проживание (статья 42 Конституции РФ), а также безопасность дорожного маршрута движения пешеходов по пути следования к социальным объектам, а также определение мест автопарковок у социально значимых объектов, находящихся в доме |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Реализация данного проекта в дальнейшей перспективе позволит обеспечить эстетичность прилегающей территории, повышение рыночной стоимости жилья в доме, безопасное пребывание в общественных местах;  Содержание и поддержка территории в надлежащем состоянии будет обеспечена совместными усилиями жителей, ОМСУ и управляющей компании |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | 2023 год |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 2 773 979,00 рублей |
| 9. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0,00 рублей (ноль) |
| 10. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | Жители дома в количестве 7 чел. гарантируют трудовое участие в уборке территории от строительного мусора в размере не менее 8 (восьми) часов |