Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Реконструкция холодного склада МБУ ДО «Еткульский РДДТ», в тёплое помещение для хранения сценических костюмов» |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | Село Еткуль  Челябинская область, Еткульский район, Еткульское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Цель: создание безопасных и комфортных условий для занятий учащихся и пребывания сотрудников, создание надлежащих условий для хранения сценических костюмов  Задача:  - соответствие современным гигиеническим и противопожарным требованиям к помещениям;  - повысить теплоизоляцию помещения склада МБУ ДО «Еткульский РДДТ»;  - обеспечение долговременного  функционирования сценических костюмов |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Еткульский районный Дом детского творчества - это объект системы образования Еткульского муниципального района. Его посещают дети дошкольного и школьного возраста из разных поселений района.  Одной из основных задач учреждения является: организация содержательного досуга детей. Досуговые мероприятия, которые организует Дом детского творчества, интересны широкому разновозрастному кругу зрителей. Они привлекательны яркими театрализованными представлениями, для которых шьются сценические костюмы. Костюмы представляют собой объёмные изделия из ткани, поролона, требующие для хранения большую площадь. В связи с этим, реализация данного инициативного проекта имеет важное значение для педагогов, обучающихся РДДТ и жителей Еткульского муниципального района.  Для создания условий хранения сценических костюмов необходимо провести следующие работы:  - устройство стен и каркасных перегородок;  - устройство потолочного перекрытия;  - устройство дверного проема;  - устройство освещения;  - устройство отопления;  - отделка стен и потолка стеновыми панелями. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Появится тёплое помещение для комфортного хранения сценических костюмов.  Помещение склада будет соответствовать современным гигиеническим и противопожарным требованиям |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Ежегодно количество сценических костюмов увеличивается. Реконструкция помещения склада позволит значительно улучшить условия хранения костюмов, следовательно, продлит срок их использования.  Содержание складского помещения будет обеспечивать технический персонал учреждения. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2023 года |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 599 882,40 рублей |
| 9. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 |
| 10. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 5000 рублей |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | выполнить погрузочно-разгрузочные работы, работы по уборке мусора после выполнения ремонтных работ |