Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Демонтаж, изготовление и монтаж крылец, ремонт штукатурного покрытия крылец в МКДОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко" |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | с. Еманжелинка  Челябинская область, Еткульский район. |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания воспитанников на территории ДОУ, улучшение внешнего вида территории МКДОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко".  Задачи:  - ремонт крылец;  - обеспечение долговременного функционирования и поддержания на должном уровне состояния крылец;  - эстетическая привлекательность территории детского сада;  - сохранение здоровья воспитанников . |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко» третий по количеству воспитанников в Еткульском районе. В детском саду обучаются более 105 детей села Еманжелинка и близлежащих населенных пунктов.  Здание построено в 1976 году.  На территории ДОУ расположены два крыльца. Бетонные ступени, козырьки и ограждения под влиянием осадков, перепадов температур и механических повреждений изношены и пришли в негодность за много лет. Состояние крылец, расположенных на входе в здание, не отвечает требованиям безопасности, вызывает затруднение воспитанниками и сотрудников при эвакуации из здания. Покрытие уличных крылец, установленное при строительстве в соответствии с проектом, не предназначено для эксплуатации в сырую и морозную погоду, бетонное покрытие на ступенях лопнуло (разбилось) и является очень скользкой. Необходима полная замена облицовки самих крылец и восстановление бетонного основания ступеней.  В детском саду, как на объекте повышенной социальной значимости, необходимо обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ в здание всех участников образовательного процесса, в том  числе людей имеющих особенности, связанные с координацией движения, удержанием равновесия  и устойчивостью передвижения (дети, пожилые люди, инвалиды и пр.).  Все имеющиеся выходы из здания должны эксплуатироваться с целью обеспечения условий охраны жизни и здоровья всех людей, находящихся в здании. Безопасное передвижение с целью выхода из здания при наличии экстренных ситуаций, связанных с эвакуацией воспитанников, сотрудников, посетителей.  Ремонт крылец не проводился с момента постройки. Ежегодный косметический ремонт не позволяет предотвратить разрушение крылец и является источником травмоопасности воспитанников и сотрудников детского сада.  В соответствии с СП 118.13330.2012 территория ДОУ  должна быть оборудована таким  образом, чтобы предупредить возможность получения травм воспитанниками при выходе из групп и эвакуации. Важно обеспечить безопасное пребывание детей в МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко».  Учитывая потребности и интересы населения с. Еманжелинка возникла необходимость выполнения ремонта крылец в МКДОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко".  Необходимо провести работы:  Ремонт крылец (смена покрытия козырька крыльца, смена покрытия лестниц.). Демонтаж ж/б плит с опиранием на 2 стороны. Разборка кирпичной кладки боковых стенок крылец. Демонтаж ступеней ж/б. Демонтаж ограждений металлических с поручнями. Устройство ж/б основания по щебеню. Монтаж ж/бетонных ступеней. Монтаж ограждения из м/конструкций с грунтовкой и окраской. Оштукатуривание боковых стенок крыльца с подготовкой и окраской поверхностей.  Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Создание условий для безопасного передвижения с целью выхода из здания при наличии экстренных ситуаций, связанных с эвакуацией воспитанников, сотрудников, посетителей в  МКДОУ "Еманжелинский детский сад "Солнышко".  Дошкольное образовательное учреждение находится в центральной части села Еманжелинка, которое является центром Еманжелинского сельского поселения. Новый вид крылец детского сада позволит улучшит эстетический вид не только образовательного учреждения, но и села в целом. |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования  (использование, содержание и т.д.) | Содержание и использование здания осуществляется работниками МКДОУ «Еманжелинский детский сад «Солнышко».  Косметический ремонт крылец ежегодно выполняется работниками учреждения из числа обслуживающего персонала. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2023 г. |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 405 055 рублей 20 копеек |
| 9. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |
| 10. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 рублей |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | - помощь в подготовке объекта для начала производственных работ  - помощь в уборке строительного мусора  - помощь в благоустройстве территории после произведенных работ |