Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | Установка двух теневых навесов на прогулочных участках для детей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Берёзка» |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | Челябинская область, Еткульский  район, с. Еткуль  Еткульское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание условий для безопасного и комфортного пребывания воспитанников на прогулочных участках, улучшение внешнего вида территории МКДОУ "Еткульский детский сад «Берёзка».  Задачи:  - установка двух теневых навесов;  - обеспечение долговременного функционирования и поддержания на должном уровне состояния теневых навесов;  - эстетическая привлекательность территории детского сада;  - сохранение здоровья воспитанников |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | МКДОУ «Еткульский детский сад «Берёзка» функционирует с 1979 г. Детский сад посещает 101 ребенок села Еткуль.  На территории ДОУ расположены четыре теневых навесов, имеющих кирпичную стену. По периметру которой расположены трещины во всю высоту навеса. Кирпичная кладка частично деформирована. Напольное покрытие из досок не выполняют функцию защиты от атмосферных осадков, пришло в неудовлетворительное состояние, не обеспечивают безопасные условия для воспитанников детского сада. Во многих местах полы разрушены, лаги просели и сгнили. Деревянные крылечки поломаны, пришли в негодность и небезопасны для игр детей. Навесы должны быть ограждены с трех сторон и ориентированы с наветренной стороны в соответствии с розой ветров. Ремонт навесов не проводился с момента постройки. Ежегодный косметический ремонт не позволяет предотвратить разрушение теневых навесов и является источником травмоопасности воспитанников детского сада.  В соответствии с СП 118.13330.2012 территория ДОУ должна быть возведена и оборудована таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм воспитанниками при передвижении по территории. Важно обеспечить безопасное пребывание детей в МКДОУ «Еткульский детский сад «Березка».  Площадь каждого теневого навеса - 24 кв. м.  Необходимо провести работы: установка двух теневых навесов. Реализация данного проекта планируется при трудовом и финансовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Создание условий для безопасного пребывания воспитанников, родителей и персонала на территории МКДОУ «Еткульский детский сад «Берёзка». Новые теневые навесы детского сада позволят соблюдать безопасность охрану здоровья обучающихся. |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Содержание и использование здания осуществляется работниками МКДОУ «Еткульский детский сад «Берёзка».  Косметический ремонт теневых навесов ежегодно выполняется работниками учреждения из числа обслуживающего персонала. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2023г. |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 617 541 рублей 60 копеек |
| 9. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 5000 рублей 00 копеек |
| 10. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | - подготовка объекта для начала производства работ,  - уборка строительного мусора,  - благоустройство территории после произведенных работ. |