# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗЯНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

456564 Челябинская область Еткульский район с. Селезян ул. Советская, 43

19 мая 2016  года № 67-1

с.Селезян

Об утверждении  программы «Комплексного

развития транспортной инфраструктуры

и дорожного хозяйства на территории

Селезянского сельского поселения

на 2016-2026 гг.»

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 25  декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Селезянского сельского поселения

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Селезянского сельского поселения на 2016-2026 гг.», согласно приложению 1,2.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте  Еткульского муниципального района в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Селезянского

сельского поселения                                        В.В.Карпович

Приложение 1

постановлению Селезянского сельского поселения

от19 мая  2016 г. № 67-1

Муниципальная программа

«Комплексного развития  транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Селезянского сельского поселения на 2016-2026 годы»

Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Селезянского сельского поселения на 2016-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Селезянского сельского поселения на 2016-2026 гг.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ ; # - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Администрация Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Исполнители программы | Администрация Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Селезянского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2016-2026 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства районного бюджета; - средства местного бюджета; - средства областного бюджета. Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из районного бюджета. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство автобусного павильона, искусственных неровностей. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Селезянского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Селезян– село. Это центр и Селезянское сельское поселение является муниципальным образованием, которое входит в состав Еткульского муниципального района Челябинской области. Оно расположено в северо-восточной части Еткульского района, в 20км от районного центра с. Еткуль и в 54 км от областного центра г. Челябинска.

Административным центром Селезянского сельского поселения является село Селезян. В состав территории поселения площадью  335.33 кв.км. входят населенные пункты: село Селезян, деревни Аткуль, Устьянцево, Назарово, Кораблево и Шатрово, входящими в состав Еткульского муниципального района. Селезянское сельское поселение граничит Красноармейским районом Челябинской области. Резко меняя свое направление, с восточной стороны граничит с Сафакулевским районом Курганский области на протяжении 11.7км На юге граница проходит с Белоусовским сельским поселением Еткульского района на протяжении 20.км. Меняя свое направление на северо-запад граница на протяжении 35.0км проходит с соседними землями Печенкинского сельского поселения Еткульского района

Демографическая ситуация поселения характеризуется уменьшением численности населения как за счет естественной убыли, так и вследствие превышения показателя смертности над рождаемостью, а также за счет отрицательного баланса в миграционных процессах. На 01.01.2012г. численность поселения составила 2245 человек,  в том числе с. Селезян- 1375 человек, д. Аткуль - 236 человек, д. Устьянцево - 150 человек, д. Назарово – 196 человек, д. Кораблево- 117 человек, д.Шатрово -120 человек. Число пенсионеров в поселении составило 555человека, лиц трудоспособного возраста - 1169 человек.

Жилой фонд: на 01.01.2012г в Селезянском сельском поселении насчитывалось 758 домов общей площадью 52605 м.кв., из которых 232 – с. Селезян, 116 – Кораблево, 134 – Аткуль, 73– Устьянцево, 56 – Шатрово, 134-Назарово. В структуре жилого фонда 17.4% составляют двухквартирные дома, 79,6% - одноквартирные дома, 3% - многоквартирные дома.

По общим характеристикам климат Селезянского сельского поселения относится к умеренному континентальному. Температура воздуха зависит, как от влияния поступающих воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. Климат прохладный и влажный. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и продолжительная снежная зима. Самым холодным месяцем является январь. При средней температуре минус 15-16° С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки минус 44-48° С. Самый теплый месяц - июль со средней температурой воздуха плюс 15-17° С. Абсолютный максимум температуры воздуха за лето в данной местности достигал плюс 37-38° С. В течение года здесь выпадает 580-680 мм осадков. В сухие годы сумма осадков не превышала 310-400 мм. Во влажные годы количество осадков возрастает до 890-940 мм. Среднегодовая температура составляет плюс 2 °С.

Общая протяженность дорог местного значения –28 км.                                                             Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Селезянского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 2145 | 2138 | 2196 |

# 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Селезянского сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых транспортных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016  года по 2026 год.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  Еткульского района и бюджета Селезянского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования  районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2  к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание и ремонт улично – дорожной сети в соответствии с  действующим законодательством РФ;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее       выполнения.

Реализация Программы осуществляется Администрацией Селезянского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Селезянского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Селезянского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального района.

# Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Селезянского

сельского поселения                                                                                                                                                           от 19.05.2016 г. № 67-1

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования Сумма тыс. рублей | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации и получение положительного заключения управления гос. экспертизы на объекты дорожно – транспортной инфраструктуры | Подготовка исходной документации | бюджет поселения 240,0 | 2016-2018 |
| 2 | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Советская с.Селезян – 560 метров, | Повышение безопасности дорожного движения | областной бюджет 657 .1 | 2018-2020 |
| 3 | Капитальный ремонт автодороги пер.Северный | Повышение безопасности дорожного движения | областной бюджет 758,584 | 2018-2020 |
|  | Капитальный ремонт улично-дорожной сети д. Аткуль | Повышение безопасности дорожного движения | областной бюджет 1285,509 | 2018-2020 |
|  | Капитальный ремонт автодорог с. Селезян. Проезд от ул. Мира до ул. Новая | Повышение безопасности дорожного движения | областной бюджет 378,630 | 2018-2020 |
|  | Капитальный ремонт автодорог с. Селезян. ул. Юбилейная | Повышение безопасности дорожного движения | областной бюджет 212,636 | 2018-2020 |
|  | Капитальный ремонт автодорог с. Селезян. ул. Новая | Повышение безопасности дорожного движения | областной бюджет 761,777 | 2018-2020 |
| 3 | Установка искусственных неровностей на дороге при въезде в с. Селезян | Повышение безопасности дорожного движения | бюджет поселения 94,0 | 2016-2018 |
| 4 | Ремонт автобусного павильона возле продуктового магазина ИП Шантарина | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет поселения 18,0 | 2016-2018 |
| 5 | Установка дорожных знаков « Пешеходный переход», нанесение дорожной «зебры» на дороге между у ДК с.Селезян | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет поселения 20,0 | 2016-2017 |
| 7 | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Новая 100 м с.Селезян | Повышение безопасности дорожного движения | Районный бюджет 1500,0 | 2020-2026 |
| 8 | Прокладка ливневой канализации МКД с. Селезян | Улучшение качества дорожного покрытия, благоустройство поселения | Районный бюджет 2500,0 | 2020-2026 |

Глава Селезянского

Сельского поселения                                      В.В.Карпович