Администрация Еманжелинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

456574, ул. Лесная, 2-а, с. Еманжелинка Еткульского района, Челябинской области,

ОГРН 1027401635337    ИНН  7430000439   КПП  743001001 тел. (351-45) 9-36-05, 9-34-35

«08» апреля 2016 г. № 67/1

Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры и дорожного

хозяйства на территории Еманжелинского

сельского поселения  на 2016 – 2026гг.»

В соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 25  декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Еманжелинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Еманжелинского сельского поселения на 2016-2026 гг.», с учетом Приложений № 1 и № 2.

- Настоящее Постановление вступает в силу с 09.04.2016г., подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте  Еткульского муниципального района в сети Интернет.

- Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Еманжелинского

сельского поселения                                                                               О. Л. Бобырев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

на территории Еманжелинского сельского поселения

на 2016 – 2026гг.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Еманжелинского сельского поселения на 2016 – 2026гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ ; - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальнойинфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик Программы | Администрация Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| Ответственные исполнители | Органы местного самоуправления Еманжелинского сельского поселения |
| Основные цели Программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Еманжелинского сельского поселения, предупреждение, предотвращение и сокращение дорожно-транспортных происшествий в с/поселении. |
| Задачи Программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. 3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Еманжелинского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | На период с 2016г. по 2026 г. включительно |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства районного бюджета; - средства местного бюджета; - средства областного бюджета. Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из районного бюджета. |
| Контроль исполнения Программы | Осуществляется администрацией Еманжелинского сельского поселения и Советом депутатов Еманжелинского сельского поселения |
| Мероприятия Программы | - профилактика дорожно-транспортного травматизма; - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; - выполнение ремонтных работ, строительство искусственных неровностей. |
| Ожидаемые результаты | - модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. |

# РАЗДЕЛ 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Еманжелинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

  - Демографическое развитие муниципального образования

Территория Еманжелинского сельского поселения составляет 69,53 кв. км. и включает в себя 5 (пять) населенных пунктов общей численностью – 4 431 человек:

- с. Еманжелинка, численность населения, из них зарегистрировано в частном секторе 2574  человека, в многоквартирных домах – 933 человека;

- пос. Сары – 72 человека;

- пос. Березняки – 178 человек;

- пос. Депутатский – 319 человек;

- с. Таянды – 355 человек.

Фактически  проживающего населения в поселении более 5 тыс. человек, т.к. много домов в частном секторе занято иногородним населением в качестве дачных участков.

Еманжелинское сельское поселение граничит с Еманжелинским муниципальным районом, Коелгинским сельским поселением, Белоносовским сельским поселением и Коркинским муниципальным районом, с которыми связаноавтомобильными дорогами федерального и областного значения, имеющих твердое асфальтовое покрытие.

Расстояние до районного центра с. Еткуль – 23 км., до областного центра

г. Челябинска – 50 км.

Застройка поселения представлена одноэтажными домовладениями, имеются  многоквартирные дома (всего 33), здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. Протяженность дорожного полотна улиц всего по поселению составляет 42 030 м. (Перечень  - Приложение № 1)

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах и наличие тенденций к ухудшению ситуации объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и несоответствие качества покрытия улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки и грузоподъемность автомобилей;

- продолжающееся ухудшения условий дорожного движения и условий проживания граждан в населенных пунктах Еманжелинского сельского поселения: с. Таянды, пос. Березняки и Депутатский, связанных с движением большегрузного транспорта по перевозке камня и изделий переработки;

- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом (в частности, подвоз детей в образовательные учреждения без кресел и ремней безопасности).

Кроме того, отсутствие необходимого количества автомобильных стоянок создает массу неудобств жителям поселения и коммунальным службам в виде беспорядочной концентрации транспортных средств во дворах жилых домов.

1.2  Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе, профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

РАЗДЕЛ 2.  Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Еманжелинского сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых транспортных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы - модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы с 2016  года по 2026 год.

Предполагается предусмотреть реализацию следующих мероприятий:

- информационная пропаганда, направленная на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям расходов на капитальные вложения и прочие нужды по следующим направлениям Программы.

РАЗДЕЛ 3.    Мероприятия по развитию системы транспортной

инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- строительство домов в частном секторе, направленное на обновление северной части с. Еманжелинка, улучшение жилищных условий граждан и в связи с этим, улучшения состояния дорожного полотна улиц;

Актуальность разработанных программных мероприятий.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  Еткульского района и бюджета Еманжелинского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Сумма финансирования на 2015г. составляла 2млн. 480тыс. 400 руб.; на 2016г. запланировано 2 млн. 547 тыс. 100 рублей.

- Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования  районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2  к Программе.

- Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- содержание и ремонт улично–дорожной сети в соответствии с  действующим законодательством РФ;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

3. Механизм реализации  Программы и контроль  ее   выполнения.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Еманжелинского сельского поселения.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Еманжелинского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого, осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Еманжелинского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией с/поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Реализация и контроль  выполнения Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением Совета депутатов Еманжелинского сельского поселения.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля  движения.

Ожидаемыми  результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1

Утверждено:

Решением Совета депутатов

Еманжелинского сельского поселения

№ 42 от «21» июня 2007 года

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования,

расположенных в границах Еманжелинского сельского поселения

| № пп | Наименование улицы | Протяженность |
| --- | --- | --- |
|  | с. Еманжелинка Северная часть села |  |
| 1 | Дорожная | 320м |
| 2 | Зеленая, проулок от ул.Зеленой 26 – Чекмарева 81 | 900м |
| 3 | Челябинская | 820м |
| 4 | Проулок ул.Челябинская – ул.Уварова 77 | 200м |
| 5 | Советская | 1360м |
| 6 | Уварова | 1500м |
| 7 Чекмарева 1480м |  |  |
| 8 | Северная | 180м |
| 9 | Береговая | 680м |
| 10 | Въезд с Еткульского кольца до ул.Заречной | 1020м |
| 11 | Проулок ул.Советская – ул.Чекмарева | 200м |
|  | Итого | 8660м |
|  | Центральная часть |  |
| 1 | Ул. Южная северная сторона | 400м |
| 2 | Ул. Карла Маркса | 700м |
| 3 | Ул. Солнечная | 1000м |
| 4 | Переулок ул. Заречная – ул. Труда | 100м |
| 5 | Ул.Совхозная | 480м |
| 6 | Ул. Лесная (с учетом многоэтажных домов) | 1640м |
| 7 | Ул. Октябрьская | 1920м |
| 8 | Ул. Заречная | 1880м |
| 9 | Ул. Фабричная | 200м |
| 10 | Ул. Труда | 680м |
| 11 | Ул. Алое Поле | 600м |
| 12 | Ул. Садовая | 620м |
| 13 | Ул. Комарова | 880м |
| 14 | Ул. Полевая | 140м |
| 15 | Ул. Школьная | 620м |
| 16 | Ул. Геологов | 660м |
| 17 | Ул. Новая | 200 м |
|  | Итого | 12720м |
|  | Южная часть |  |
| 1 | Ул. Уральская | 680м |
| 2 | Ул. Космонавтов | 580м |
| 3 | Ул. Молодежная | 250м |
| 4 | Ул. Дружбы | 780м |
| 5 | Ул. Мира | 480м |
| 6 | Ул. Мира – ул. Фабричная | 540м |
|  | Итого | 3310м |
|  | Всего по с.Еманжелинка | 24690м |
|  | Поселок Депутатский |  |
| 1 | Ул. Садовая | 840м |
| 2 | Ул. Почтовая | 520м |
| 3 | Ул. Центральная | 520м |
| 4 | Ул. Набережная | 720м |
| 5 | Ул. Южная | 400м |
| 6 | Ул. Береговая | 320м |
| 7 | Ул. Совхозная | 520м |
|  | Итого | 3840м |
|  | Поселок Таянды |  |
| 1 | Ул. Зеленая | 800м |
| 2 | Ул. Школьная | 720м |
| 3 | Ул. Труда | 1820м |
| 4 | Ул. 8 Марта | 260м |
| 5 | Ул. Кузнечная | 640м |
| 6 | Ул. Береговая | 800м |
| 7 | Ул. Совхозная переулок Дачный | 640м |
| 8 | Переулок Дачный – переулок Озерный | 1700м |
|  | Итого | 7380м |
|  | Поселок Березняки |  |
| 1 | Ул. Лесная | 500м |
| 2 | Ул. Садовая | 1020м |
| 3 | Пер. Набережный | 600м |
| 4 | Ул. Озерная | 920м |
| 5 | Пер. Береговой | 240м |
| 6 | Дорога от трассы до ул. Лесная (школа) | 300м |
|  | Итого | 3580м |
|  | Сары |  |
| 1 | Ул. Восточная | 1540м |
| 2 | Ул. Западная | 1000м |
|  | Итого | 2540м |
|  | Всего по поселению | 42030м |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Еманжелинского сельского поселения

От 18.11.2015г. № 128/5

ПЛАН

проведения мероприятий Программы

«Комплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

на территории Еманжелинского сельского поселения на период 2016 - 2026гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Источник финансирования, тыс. руб. | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения Госэкспертизы на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры с/поселения | Подготовка исходной документации | Бюджет с/поселения 120,0 | 2016 – 2018 |
| 2 | Очистка дорог от наледи и снега | Обеспечение безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения 500,0 | 2016-2026 |
| 3 | Грейдирование улиц и переулков на территории с/поселения | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения 500,0 | 2016-2026 |
| 4 | Подсыпка дорожного полотна улиц щебнем | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения 800,0 | 2016-2026 |
| 5 | Нанесение осевой дорожной разметки асфальтированного полотна проезжей части по ул. Алое поле, Заречная, Школьная, Мира, Лесная, Октябрьская в с. Еманжелинка | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения 150,0 | 2016-2026 |
| 6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.25 существующих на проезжей части искусственных неровностей на ул. Алое поле в с. Еманжелинка |  |  |  |
| 7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» существующего пешеходного перехода на ул. Октябрьская в с. Еманжелинка |  |  |  |
| 8 | Приобретение и установка дорожных знаков (по мере необходимости, либо требующих замены) | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения 100,0 | 2016-2026 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Источник финансирования, тыс. руб. | Годы реализации |
| 9 | Ямочный ремонт ул. Лесная, Труда, Заречная, Алое поле | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций | Бюджет с/поселения 150,0 | 2016 |
| 10 | Оборудование искусственных неровностей возле общеобразовательных учреждений - ул. Школьная - 2; - ул. Заречная - 2 | Повышение безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения 220,0 | 2017-2018 |
| 11 | Устройство пешеходного перехода у спального корпуса коррекционной школы (ул. Заречная, 21) |  |  |  |
| 12 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна улиц: Южная, Центральная, Береговая в пос. Депутатский | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 300,0 | 2016 |
| 13 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна ул. Заречная (д. № 1 – д. № 21а) | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 100,0 | 2016 |
| 14 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна ул. Северная | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 100,0 | 2016 |
| 15 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна ул. Карла Маркса | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 100,0 | 2016 |
| 16 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна ул. Уварова (д. 58 – д. 80) | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 100,0 | 2016 |
| 17 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна пос. Сары | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 200,0 | 2016 |
| 18 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна улицы Уварова (с № 1 по № 56) | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 170,0 | 2017 |
| 19 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна пос. Березняки | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 300,0 | 2017 |
| 20 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна улицы Дорожная | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 170,0 | 2017 |
| 21 | Устройство стационарного освещения ул. Уральская в с. Еманжелинка | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения 300,0 | 2017-2018 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Источник финансирования, тыс. руб. | Годы реализации |
| 22 | Асфальтирование дорожного полотна ул. Садовая (620 м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет с/поселения, района и области 5 500,0 | 2017-2018 |
| 23 | Асфальтирование дорожного полотна ул. Космонавтов (580м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет с/поселения, района и области 5 млн. руб. | 2019-2020 |
| 24 | Асфальтирование дорожного полотна ул. Совхозная (480 м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет с/поселения, района и области 5 млн. руб. | 2021-2022 |
| 25 | Асфальтирование дорожного полотна ул. Уварова (1 500 м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет области 14 000,0 | 2023-2026 |