Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета, Еткульскому муниципальному району

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Устройство сквера по ул.Комсомольской, с.Лебедевка, Еткульского района» |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | Челябинская область Еткульский муниципальный район с.Лебедевка ул.Комсомольская, д.6 |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Цели:Устройство сквера позволит обеспечить благоприятной и комфортной средой, культурным отдыхом жителей села. Задачи проекта:благоустроить часть территории центра села путём создания сквера;* вовлечь в мероприятия по благоустройству и озеленению территории максимальное число жителей (детей, подростков и их родителей), организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории села;
* установить малые архитектурные формы - скамейки, урны, клумбы;
* создать условия для отдыха и проведения досуга жителей села, так и его гостей;

• обозначение сквера как центра популяризации здорового образа жизни и бережного отношения к природе среди широких слоев населения. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Актуальность и важность проекта «Устройство сквера по ул.Комсомольской, с.Лебедевка, Еткульского района».В центре села находится неухоженный пустырь заросший травой, поэтому назрела необходимость создать в данном месте сквер, тем самым улучшить эстетический облик села, а так же обеспечить место культурного досуга для жителей села.Проект создания сквера предполагает благоустройство общественной территории с видами работ - устройство ограждения, устройство асфальтированных прогулочных дорожек, установка малых архитектурных форм (скамьи, урны, качели, информационный стенд, озеленение, посадка кустарников и деревьев, устройство газонов). |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | В соответствии с целями, результатом реализации инициативного проекта является:Улучшение эстетического вида центра села: ухоженная растительность, яркие гармоничные цветники, удобные скамейки для отдыха, красивый ухоженный газон и красивое, современное ограждение, все это положительно повлияет на внешний вид всего населенного пункта. |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Реализация проекта позволит использовать сквер для культурного досуга жителей села. Дальнейшее содержание сквера планируется за счет организации проведения массовых субботников, с привлечением организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории села. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | до 31.12.2024 г |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 1423,494 тыс. рублей.Реализация проекта предполагается за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, выделяемых для реализации инициативных проектов Еткульскому муниципальному району. |
| 9. | Средства бюджета муниципального образования для реализации | 1394,494 тыс.рублей. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | инициативного проекта |  |
| 10. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 29 тыс.руб |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | мероприятия по общественному контролю за ремонтно-строительными работами на протяжении всего срока выполнения работ, участие в приемке законченного объекта.- генеральная уборка (субботник) после выполнения работ;-посадка деревьев и кустарников, разбивка клумб и цветников. |