Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Ремонт туалетов в помещении МКОУ «Лебедевская ООШ». |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | Челябинская обл., Еткульский район, с. Лебедёвка,  ул. Первомайская, д. 11 Лебедевское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников в МКОУ «Лебедевская ООШ».  Обеспечение соответствия санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  Задачи:  -защита жизни, здоровья обучающихся и работников школы;  - реализация принципов здоровьесбережения;  - приведение в соответствие с требованиями СанПиН санитарных узлов в здании школы. |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Санитарные узлы, требующие ремонта, находятся на первом и втором этажах школы, год постройки 1969г.  В настоящее время санитарные узлы функционируют, но требуется серьезный ремонт в связи с морально и физически устаревшим оборудованием.  Сантехника пришла в негодность, на чашах Генуа имеются сколы, трещины и другие дефекты. Вертикальные бачки подтекают, замене не подлежат. Не оборудованы туалетные кабины с дверями.  Канализационные трубы проржавели, частично протекают. Заменить их невозможно, так как они замурованы в цемент.  На стенах и полу целостность кафельной плитки местами нарушена.  Данный проект позволит привести в соответствие с требованиями СанПиН содержание и оборудование санитарных узлов в школе.  Необходимо провести работы по:  - замене кафельной плитки на стенах и полу;  - установке унитазов и умывальников;  - установке дверей в кабинках, блоков из ПВХ в наружных дверных проемах, дверей;  - прокладке внутренних трубопроводов водоснабжения и канализации,  замене отопительной системы (трубы и радиаторы).  Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной части граждан.  Основная задача проекта обеспечение долговременного функционирования и поддержания на должном уровне туалетов в школе.  Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Созданы комфортные и современные условия, соответствующие требованиям СП 2.4.3648-20 обучающихся МКОУ «Лебедевская ООШ». |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Помещение МКОУ «Лебедевская ООШ» используется с 1969 года. Поддержание удовлетворительного состояния помещений школы обеспечивается работниками из числа обслуживающего персонала. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2023 года |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 638 635,20 рублей. |
| 9. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |
| 10. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 рублей |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | - погрузочно-разгрузочные работы;  - работы по уборке мусора после выполнения ремонтных работ;  - очистка помещений от пыли и грязи |