Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Ремонт туалетов в помещении МКОУ «Лебедевская ООШ». |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | Челябинская обл., Еткульский район, с. Лебедёвка, ул. Первомайская, д. 11 Лебедевское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников в МКОУ «Лебедевская ООШ».Обеспечение соответствия санитарно- эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.Задачи:-защита жизни, здоровья обучающихся и работников школы;- реализация принципов здоровьесбережения;- приведение в соответствие с требованиями СанПиН санитарных узлов в здании школы. |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Санитарные узлы, требующие ремонта, находятся на первом и втором этажах школы, год постройки 1969г.В настоящее время санитарные узлы функционируют, но требуется серьезный ремонт в связи с морально и физически устаревшим оборудованием.Сантехника пришла в негодность, на чашах Генуа имеются сколы, трещины и другие дефекты. Вертикальные бачки подтекают, замене не подлежат. Не оборудованы туалетные кабины с дверями.Канализационные трубы проржавели, частично протекают. Заменить их невозможно, так как они замурованы в цемент.На стенах и полу целостность кафельной плитки местами нарушена.Данный проект позволит привести в соответствие с требованиями СанПиН содержание и оборудование санитарных узлов в школе.Необходимо провести работы по:- замене кафельной плитки на стенах и полу;- установке унитазов и умывальников;- установке дверей в кабинках, блоков из ПВХ в наружных дверных проемах, дверей;- прокладке внутренних трубопроводов водоснабжения и канализации,замене отопительной системы (трубы и радиаторы).Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной части граждан.Основная задача проекта обеспечение долговременного функционирования и поддержания на должном уровне туалетов в школе.Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Созданы комфортные и современные условия, соответствующие требованиям СП 2.4.3648-20 обучающихся МКОУ «Лебедевская ООШ». |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Помещение МКОУ «Лебедевская ООШ» используется с 1969 года. Поддержание удовлетворительного состояния помещений школы обеспечивается работниками из числа обслуживающего персонала. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2023 года |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 638 635,20 рублей. |
| 9. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |
| 10. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 рублей |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | - погрузочно-разгрузочные работы;- работы по уборке мусора после выполнения ремонтных работ;- очистка помещений от пыли и грязи |