**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку**

**за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на территории Еткульского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Общая характеристика инициативного проекта** | **Сведения** |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Выполнение работ по благоустройству территории МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ», расположенного по адресу: 456574, Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ул. Алое поле 1В (учебный корпус)» |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | с. Еманжелинка, Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников в общеобразовательном учреждении МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ».  Обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  Задачи:  -защита жизни, здоровья обучающихся и работников школы;  - реализация принципов здоровьесбережения;  - приведение в соответствие с требованиями СанПиН санитарных норм на территории школы |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению) | Асфальт на территории школы был уложен более 40 лет назад. Проблема актуальна. Ее решение необходима для поддержания и сохранения здоровья учащихся, сотрудников и посетителей школы, оно положительно повлияет на улучшение качества их жизни и здоровья |
| 5. | Описание мероприятий, подлежащих выполнению в целях реализации инициативного проекта | Подготовка территории:  -Демонтаж старого ограждения,  -Расчистка площадей, планировка площадей.  - Установка бортовых камней по периметру  -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев и оснований из песка и щебня  - Засыпка траншей и ям  - Укладка асфальтового покрытия  -Установка ограждения.  - Пусконаладочные работы |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | В соответствии с целями, результатом реализации инициативного проекта  - Создание безопасных и комфортных условий пребывания учащихся и коллектива;  -улучшение привлекательности облика территории школы.  -Благоустроенная территория даст возможность создать дополнительные условия для общения и полезного времяпрепровождения, прогулок детей на территории школы . |
| 7. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Использование в дальнейшем будет по назначению, безопасное передвижение детей по прилегающей территории.  Дальнейшее содержание территории в хорошем состоянии планируется за счет организации проведения массовых субботников по уборке данной территории.  Обязанности по организации таких субботников, а так же поддержание чистоты и целостности элементов благоустройства возлагается на администрацию МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» |
| 8. | Сроки реализации инициативного проекта | до 10.12.2024 г |
| 9. | Общая стоимость инициативного проекта | 717732 рубля, 00 копеек |
| 10. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |
| 11. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 рублей |
| 12. | Объем и виды работ в рамках трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта обеспечиваемый инициатором проекта | - мероприятия по общественному контролю за ремонтно-строительными работами на протяжении всего срока выполнения работ; участие в приемке законченного объекта  - уборка мусора на территории в процессе и после реализации инициативного проекта;  - посильная физическая помощь в процессе после реализации инициативного проекта (субботники). |
| 13. | Виды и объемы имущества в рамках имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | Уборочный инвентарь, хозяйственные товары образовательного учреждения. |