**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку**

**за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета на территории Еткульского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Общая характеристика инициативного проекта** | **Сведения** |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Выполнение работ по благоустройству территории МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ», расположенного по адресу: 456574, Челябинская область, Еткульский район, с. Еманжелинка, ул. Заречная 21А (спальный корпус)» |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | с. Еманжелинка, Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников в общеобразовательном учреждении МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ».Обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.Задачи:-защита жизни, здоровья обучающихся и работников школы;- реализация принципов здоровьесбережения;- приведение в соответствие с требованиями СанПиН санитарных норм на территории школы |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению) | Асфальт на территории интерната был уложен более 40 лет назад. Проблема актуальна. Ее решение необходима для поддержания и сохранения здоровья учащихся, сотрудников и посетителей школы, оно положительно повлияет на улучшение качества их жизни и здоровья |
| 5.  | Описание мероприятий, подлежащих выполнению в целях реализации инициативного проекта | Подготовка территории:-Демонтаж старого ограждения,  -Валка и корчевка деревьев, кустарников , - Вывоз деревьев, кустарников и пней,-Расчистка площадей, планировка площадей.- Установка бортовых камней по периметру -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев и оснований из песка и щебня- Засыпка траншей и ям - Укладка асфальтового покрытия-Установка ограждения, скамеек и урн.- Пусконаладочные работы |
| 6. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | В соответствии с целями, результатом реализации инициативного проекта - Создание безопасных и комфортных условий пребывания учащихся и коллектива;-улучшение привлекательности облика территории интерната.-Благоустроенная территория даст возможность создать дополнительные условия для общения и полезного времяпрепровождения, прогулок детей на территории интерната.. |
| 7. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Использование в дальнейшем будет по назначению, безопасное передвижение детей по прилегающей территории.- Дальнейшее содержание территории в хорошем состоянии планируется за счет организации проведения массовых субботников по уборке данной территории.- Обязанности по организации таких субботников, а так же поддержание чистоты и целостности элементов благоустройства возлагается на администрацию МКОУ «Еманжелинская С(К)ОШ» |
| 8. | Сроки реализации инициативного проекта | до 10.12.2024 г |
| 9. | Общая стоимость инициативного проекта | 2044676 рублей, 40 копеек |
| 10. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |
| 11. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 рублей |
| 12. | Объем и виды работ в рамках трудового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта обеспечиваемый инициатором проекта  | - мероприятия по общественному контролю за ремонтно-строительными работами на протяжении всего срока выполнения работ; участие в приемке законченного объекта- уборка мусора на территории в процессе и после реализации инициативного проекта;- посильная физическая помощь в процессе после реализации инициативного проекта (субботники). |
| 13. | Виды и объемы имущества в рамках имущественного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | Уборочный инвентарь, хозяйственные товары образовательного учреждения. |