Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку за счет средств бюджета муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Реконструкция школьного гардероба МКОУ «Белоносовская СОШ» |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | п. Белоносово, ул. Советская, 15а Челябинская область, Еткульский район, Белоносовское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Цель: Обеспечение современными, безопасными, комфортными условиями обучающихся и сотрудников МКОУ «Белоносовская СОШ» в соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п. 2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.  Задачи:  улучшение эстетического вида школы;  сохранение здоровья учеников и работников школы. |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | Здание школы построено в 1983 году. Площадь гардероба составляет ,72 кв. м. За 38 лет плитка на полу получила трещины, сколы, выбоины. Часть плитки убрана совсем, чтобы не травмировать обучающихся. Неоднократно выбоины ремонтировали цементным раствором. Но, на длительное время такого ремонта не хватает. В СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в п. 2.5.2. прописано, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.  Согласно п. 4.5. гардеробы оснащаются ячейками для обуви и вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся. При гардеробных предусматриваются скамейки.  В существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками.  Поскольку гардероб - это место с повышенной проходимостью, то тут особенно важно использовать износостойкие материалы, которые легко поддерживать в чистоте. Для безопасности важно, чтобы покрытие в гардеробе было противоскользящим и легко моющимся. Мокрое время года, детские игры, неудачная обувь - всё это может служить источником опасности, предотвратить которую может хорошее напольное покрытие. Оптимальный вариант - керамогранитная плитка с коэффициентом трения не менее 0,4. Этот материал прекрасно поддаётся уборке любыми химическими средствами, устойчив к реагентам и большой проходимости.  Вешалки в школьной раздевалке должны быть современными, прочными и обязательно в рост ребёнка. Для начальных классов вешалки должны быть ниже, чем в средней и старшей школе Конструкция вешалок должна быть такой, чтобы верхняя одежда успевала проветриться и просушиться после снегопада или дождя.  Необходимо провести работы:  - разборка покрытий полов: из керамических плиток;  - устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм;  - устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см;  - устройство плинтусов: из плиток керамических.  Необходимо приобрести:  - раствор готовый кладочный, цементный;  - плиты керамогранитные 400x400 мм;  рейки деревянные;  - клей для облицовочных работ (сухая смесь);  - грунтовка;  - клей для плитки;  - плитки керамические глазурованные, плинтусные, высота 80 мм;  - вешалки гардеробные для одежды;  - шкаф-стеллаж.  Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Современный и удобный гардероб улучшит эстетический вид школы, создаст безопасные и комфортные условия пребывания учащихся и работников в МКОУ «Белоносовская СОШ» |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | После укладки новой керамической плитки и установления новых вешалок, их содержание будет поддерживаться и обслуживаться двумя работниками гардероба:  Ежедневная влажная уборка пола мягким материалом;  Еженедельная генеральная уборка помещения;  Использование второй обуви в гардеробе;  Предотвращение установки на плитку предметов с острым, неровным покрытием;  Своевременный ремонт плитки и вешалок. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2023 г. |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 513 583,20 руб. |
| 9. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 40 000 рублей |
| 10. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта | вывоз строительного мусора  проведение генеральной уборки помещение гардероба после завершения работ |