**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку**

**за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | **Ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом) в МКОУ «Новобатуринская СОШ»** |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | п. Новобатурино  Челябинская область, Еткульский район, Новобатуринское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание условий для организации безопасного образовательного процесса для учащихся МКОУ «Новобатуринская СОШ».  Задачи:  - ремонт крыльца (облицовка давальческим материалом);  - обеспечение его долговременного функционирования и поддержания на должном уровне;  - улучшение эстетического вида школы;  - сохранение здоровья учеников и работников школы. |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | В настоящее время в МКОУ «Новобатуринская СОШ» крыльцо входной группы находится в неудовлетворительном состоянии.  Здание школы в п. Новобатурино было введено в эксплуатацию в 1984 году. Капитальный ремонт крыльца школы не проводился с момента постройки здания. При визуальном осмотре видны многочисленные трещины, отслоения бетонного основания, дыры в ступенях. Ежегодный косметический ремонт крыльца не позволяет предотвратить разрушение крыльца и сделать его безопасным, т.к. окрашенные ступени являются скользкими, что повышает уровень травмоопасности посетителей при входе в здание школы.  Важно обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательном учреждении и создать безопасные условия для труда работников школы.  Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе. В настоящее время в школе обучаются 209 учащихся. Помимо образовательного процесса в школе проводятся различные мероприятия, в которых активно принимают участие родители обучающихся, Совет ветеранов, работники ДК п. Новобатурино. На базе школы организована работа участковой избирательной комиссии №1874.  Учитывая потребности и интересы населения п. Новобатурино возникла необходимость выполнения ремонта крыльца МКОУ «Новобатуринская СОШ»  Площадь крыльца -18 кв. м.  Необходимо провести работы: установить фундаментные железобетонные плоские плиты, выполнить облицовку ступеней гранитными плитами, установить металлические ограждения с поручнями из поливинилхлорида.  Для оказания помощи школы в решении данной проблемы родителями учащихся школы предоставлен термообработанный гранит для облицовки ступеней крыльца.  Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной группы граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Создание условий для безопасного пребывания учащихся в здании МКОУ «Новобатуринская СОШ». |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | МКОУ «Новобатуринская СОШ» находится в центре поселка Новобатурино. Для многих учеников школа – это что-то большее, чем просто место для получения общего образования. Ведь самые важные годы своей жизни человек проводит в школе.  Содержание и использование здания осуществляется работниками МКОУ «Новобатуринская СОШ». Косметический ремонт крыльца ежегодно выполняется тремя работниками школы из числа обслуживающего персонала. |
| 7. | Ожидаемое количество жителей муниципального образования или его части, заинтересованных в реализации инициативного проекта | Более 300 человек |
| 8. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2021г. |
| 9. | Информация об инициаторе проекта | Инициативная группа в количестве 10 чел. |
| 10. | Общая стоимость инициативного проекта | 120 000 рублей |
| 11. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |