**Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку**

**за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Общая характеристика инициативного проекта | Сведения |
| 1. | Наименование инициативного проекта | **Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании «новой» школы МКОУ «Еманжелинская СОШ»** |
| 2. | Территория реализации инициативного проекта | с. Еманжелинка, Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение |
| 3. | Цель и задачи инициативного проекта | Создание безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и сотрудников в общеобразовательном учреждении МКОУ «Еманжелинская СОШ».Обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.Задачи:-защита жизни, здоровья обучающихся и работников школы;- реализация принципов здоровьесбережения;- приведение в соответствие с требованиями СанПиНсанитарных узлов на 1 этаже в здании «новой» школы |
| 4. | Описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности (остроты), предложений по ее решению, описание мероприятий по реализации инициативного проекта) | МКОУ «Еманжелинская СОШ» занимает два здания, соединенные между собой теплым воздушным переходом. Санитарные узлы, требующие ремонта, находятся на первом этаже «новой» школы, год постройки 1983г.В настоящее время санитарные узлы функционируют, но требуется серьезный ремонт в связи с морально и физически устаревшим оборудованием.Сантехника пришла в негодность, на чашах Генуа имеются сколы, трещины и другие дефекты. Вертикальные бачки подтекают, замене не подлежат.Канализационные трубы проржавели, частично протекают. Заменить их невозможно, так как они замурованы в цемент.На стенах и полу целостность кафельной плитки нарушена.В кабинках отсутствуют двери.Данный проект позволит привести в соответствие с требованиями СанПиН содержание и оборудование санитарных узлов в общеобразовательной школе. Необходимо провести работы по:- замене кафельной плитки на стенах и полу;- установке унитазов и умывальников;- установке дверей в кабинках, блоков из ПВХ в наружных дверных проемах, дверей; - прокладке внутренних трубопроводов водоснабжения и канализации, - замене отопительной системы (трубы и радиаторы).Реализация данного проекта планируется при трудовом участии инициативной части граждан. |
| 5. | Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта | Создание условий для предоставления образовательных услуг на надлежащем уровне. |
| 6. | Описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования (использование, содержание и т.д.) | Ремонт санитарных узлов на 1 этаже в здании «новой» школы позволит улучшить санитарные условия пребывания обучающихся и сотрудников в школе. Содержание и использование помещения осуществляется МКОУ «Еманжелинская СОШ». В штате образовательного учреждения имеется необходимый обслуживающий персонал. |
| 7. | Сроки реализации инициативного проекта | До 31.12.2022 года |
| 8. | Общая стоимость инициативного проекта | 351 490,8рублей |
| 9. | Средства бюджета муниципального образования для реализации инициативного проекта | 0 рублей |
| 10. | Объем инициативных платежей, обеспечиваемый инициатором проекта | 0 рублей |
| 11. | Объем имущественного и (или) трудового участия, обеспечиваемый инициатором проекта  | - помощь в уборке строительного мусора,- генеральная уборка помещения |