**Акт посещения мобильной группой общественного контроля объектов в Белоносовском сельском поселении 28.10.2019 г.**

Депутаты Собрания депутатов Еткульского муниципального района - И.В.Михайлов, Гришанин В.В.;

Представители Общественной палаты района – А.Б.Айрих, В.А.Лычагин; Шатрова В.Б.;

Заместитель председателя районного Совета ветеранов, руководитель депутатской приемной – Т.А.Мигаль;

Руководитель исполкома МО «Единая Россия» - С.В.Речкалова;

Глава Белоносовского сельского поселения Е.В.Гаврилястая;

Председатель Совета депутатов Белоносовского сельского поселения С.Н.Грачева

Старосты д. Сарыкуль - Харитонов А. В., с. Александровка – Лосев А. М.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **оценка состояния** | **замечания** | **рекомендации** |
| Автодорога 74 ОП РЗ 75К-442 Сарыкуль - автодорога Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района | неудовлетворительная | 1. По протяженности 3,5 км на большей части дороги ранее проведена подсыпка проезжей части «гореликом», который при выпадении осадков превращается в глинистую жидкую массу, на участках значительной протяженности отсутствует подсыпка щебнем, что вызывает нарекания со стороны жителей и водителей автобусов.  2. Отсутствуют дорожные знаки обозначения въезда в населенный пункт д. Сарыкуль, километровый знак «2» по дороге к Сарыкулю. Требует замены знак «Челябинск – Октябрьское» на выезде со стороны д. Сарыкуль на автодорогу автодорога Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района. | Обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по вопросу ремонта данной автодороги, замены дорожного указателя.  Необходимо установить знак «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта» у д. Сарыкуль. |
| Детская площадка ул.Школьная д. Сарыкуль | удовлетворительная | Площадка не оформлена, как объект сельского поселения. | Администрации сельского поселения принять меры по постановке на баланс площадки для обеспечения ее содержания, установки песочницы и возможного размещения дополнительных элементов. |
| Сельский клуб ул.Школьная д. Сарыкуль | хорошая |  | Положительно оценивая организацию добровольческой и благотворительной деятельности жителей целесообразно оформлять осуществление таких мероприятий актом о выполнении работ и целевом использовании благотворительной помощи.  Старосте д. Сарыкуль принять участие в семинаре по вопросам территориального общественного самоуправления.  Участникам моб.группы оказать помощь в выделении канц.принадлежностей для работы с детьми в клубе. |
| Участок автодороги 74 ОП РЗ 75К-441 Александровка – Соколово – Сарыкуль (Сарыкуль – Соколово) | удовлетворительная | Наличие гребенчатости и неровностей, ям на отдельных участках дороги.  Отсутствуют дорожные знаки обозначения въезда в населенный пункт д.Соколово. | Обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по вопросу подсыпки щебнем и грейдирования данной автодороги.  Необходимо установить знак «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта» у д.Соколово |
| Сельский клуб ул. Банная, д. 9 д. Соколово (здание бывш. нач.школы) | Работы не оценены в связи с отсутствием информации по перечню и стоимости работ косметического ремонта. | Помещения библиотеки и клуба требуют ремонта. Необходима замена окон. Установка инфракрасных обогревателей не обеспечивает необходимый температурный режим в холодное время года. Недостаточно необходимой мебели, инвентаря, игр настольных, расходных материалов для организации досуга детей. В неиспользуемой части здания не ограничен свободный доступ. Территория не благоустроена и замусорена. | Целесообразны разработка плана ремонта и сметы, согласование с собственником здания, организация работ по благоустройству территории, благотворительной помощи, демонтаж разрушающегося деревянного навеса над крыльцом в помещение библиотеки, уточнения мнения жителей по необходимости ремонта турника и установки тренажера на площадке.  Участникам моб.группы оказать помощь в выделении канц.принадлежностей для работы с детьми в клубе. |
| Игровая детская площадка д. Соколово | Работы не оценены в связи с отсутствием информации по перечню и стоимости работ косметического ремонта. | Площадка не имеет ограждения, на территории имеется строительный мусор, по мнению жителей недостаточно имеющихся элементов площадки. | Необходимо оформление площадки, ее ограждение, организация встречи с жителями для планирования работ с их участием при выделении строительных материалов.  В целом, в населенном пункте много разрушающихся домов, участков, заросших бурьяном. Целесообразно проведение аудита таких участков для определения собственников.  Старосте д. Сарыкуль принять участие в семинаре по вопросам территориального общественного самоуправления. |
| Участок автодороги 74 ОП РЗ 75К-441 Александровка – Соколово – Сарыкуль (Соколово-Александровка) |  | Наличие гребенчатости и неровностей, ям на отдельных участках дороги.  Отсутствуют дорожные знаки обозначения въезда в населенный пункт с. Александровка | Обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по вопросу подсыпки щебнем и грейдирования данной автодороги.  Необходимо установить знак «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта» |
| Библиотека ул. Пионерская, д.55 с. Александровка (здание МДОУ) | хорошая | Система отопления не обеспечивает необходимый температурный режим в холодное время года. Требуется замена оставшихся 3 старых окон. Необходима обработка защитно-декоративным покрытием отремонтированного в рамках благотворительности крыльца (моб.группой передано средство для покрытия и инвентарь). | Целесообразно согласование предложений по реконструкции системы отопления в связи с переходом с электроотопления на газовое в связи с подведением газа к зданию.  На базе библиотеки руководителям органов МСУ сельского поселения, депутатам от Александровки и активу села обсудить план совместных мероприятий по благоустройству села, решению значимых проблем и реализации социальных инициатив. Старосте принять участие в семинаре по вопросам территориального общественного самоуправления.  Участникам моб.группы оказать помощь в выделении канц.принадлежностей для работы с детьми в клубе. |
| Работы в МДОУ ул.Пионерская, д.55.  На общую сумму 291042 руб. | хорошая | На время посещения не установлена дверь, элементы детской площадки. | Руководству МДОУ осуществить контроль за установкой элементов детской площадки и фиксирование скрытых работ. |
| Газораспределительная сеть ул.Набережная (1974887,42 руб.) | хорошая | Нет замечаний | Старосте с. Александровка провести анкетирование жителей, чьи дома подключены или будут подключаться к газу по их оценке работ и разъяснению по соотношению затрат бюджета на их проведение. |
| Территория для установки мемориального объекта и детской площадки | осмотр | На время посещения межевание участка не проведено. Работы по очистке территории не распланированы. | Ознакомить жителей села с границами участков проведения работ с целью привлечения активных граждан, благотворителей к организации подготовки территории к монтажу элементов детской площадки и установки мемориального объекта.  Участникам моб.группы оказать помощь в оформлении баннера «Стена Памяти» совместно с Советом ветеранов села. |
| Автодорога 74 ОП РЗ 75К-440 Приозерный - автодорога Белоносово - Александровка | неудовлетворительная | Наличие гребенчатости и неровностей, ям на отдельных участках дороги.  Отсутствуют дорожные знаки обозначения въезда в населенный пункт. Нет указателя поворота на Приозерный ни в одном из направлений движения. | Обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по вопросу подсыпки щебнем и грейдирования данной автодороги.  Необходимо установить знак «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта», указатель на Приозерный на автодороге Белоносово - Александровка |
| Начальная школа ул. Школьная п. Приозерный на общую сумму 301550 рублей | хорошая | Нет замечаний |  |
| Сельский клуб, библиотек ул. Центральная, д.17; | Работы не оценены в связи с отсутствием информации по перечню и стоимости работ косметического ремонта. | Система отопления не обеспечивает необходимый температурный режим в холодное время года. При осмотре здания визуально видно частичное провисание потолка и его разрушение на нескольких участках, заваливание стены в зрительном зале, неудовлетворительное состояние окон. | Необходимо решение вопроса по приобретению модульного здания с помещениями для библиотеки и проведения клубных мероприятий при поддержке органов МСУ района, государственной власти Челябинской области.  Участникам моб.группы оказать помощь в выделении канц.принадлежностей для работы с детьми в клубе. |
| Памятник участникам Великой войны ул. Центральная, д.17 п. Приозерный |  | На территории памятника - разрушающиеся кирпичи, камни, сорняки. | Требуется комплексное благоустройство территории памятника, очистка от мусора. |
| Детская площадка с. Белоносово ул.Советская | Нет оценки | Площадка не установлена в сроки по контракту | Применить штрафные санкции к подрядчику |
| Светофор около школы ул.Советская | Хорошая | Замечаний нет |  |
| Приобретения и работы в Белоносовской СОШ на общую сумму 905950 руб. | Хорошая | Замечаний нет |  |
| Работы в МДОУ «Теремок» на общую сумму 142642 рубля | Хорошая | Замечаний нет | Руководству МДОУ продолжить развивать позитивный опыт по привлечению родителей и благотворителей в формате работы Попечительского совета, представить активных граждан к поощрению за оказанную помощь. |
| Площадки для контейнеров ТКО | Работы проведены, площадки установлены | Наличие мусора на прилегающей территории, заполненность контейнеров | Администрации поселения принять меры по работе с организацией, ответственной за вывоз ТКО, по обеспечению своевременного вывоза мусора и недопущению засорения площадки при погрузке ТКО. |

Руководитель группы И.В.Михайлов