**Акт**

**по итогам работы мобильной группы общественного контроля с посещением объектов в Еткульском сельском поселении 14.10.2019 г.**

**Группа в составе:**

Депутаты Собрания депутатов Еткульского муниципального района - И.В.Михайлов, В.В.Гришанин

Представители Общественной палаты района – А.Б.Айрих, В.А.Лычагин

Глава Еткульского сельского поселения А.В.Соколов

Председатель Совета депутатов Еткульского сельского поселения А.П.Знайко

Представители Совета ветеранов района и сельского поселения.

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Еткульского района Е.В.Исаева

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект осмотра и стоимость работ** | **Оценка состояния** | **Замечания по объекту и прилегающей территории** | **Рекомендации** |
| Асфальтированная площадка и тротуар от въездной стелы «Еткуль» у дороги Челябинск-Октябрьское (2019 г., 464,8 тысяч рублей) | положительная | Неровное примыкание края площадки к обочине дороги Челябинск-Октябрьское | Администрации сельского поселения обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области с предложением по установке знаков запрещающих остановку на площадке большегрузного транспорта |
| Стела «Еткуль» | удовлетворительная | Частичное разрушение облицовки нижней части стелы и парапета клумбы | Балансодержателю предусмотреть замену облицовки на более качественную и устойчивую к атмосферному воздействию |
| Участок ул. Первомайской у съезда с территории АЗС по ходу движения в сторону центра села Еткуль | неудовлетворительная | Постоянное скопление воды на участке, при перепадах температур негативно влияющее на сохранность асфальтового покрытия, способствующее созданию ситуаций с выездом транспорта на полосу встречного движения | Администрации предложено провести работы по обеспечению постоянного стока воды на участке выезда с территории АЗС |
| Благоустройство территории пляжа с. Еткуль (503,3 тысяч рублей), установка понтона (1729,7 тысяч рублей). 2019 г. | удовлетворительная | Прилегающая территория и неприглядный вид здания справа от входа на пляж заросла бурьяном и завалена мусором.  Вход в здание не ограничен, пожарная безопасность не обеспечена. | Заказчику при планировании дальнейших работ обязательно учесть мнение жителей села и организовать встречу с активистами с. Еткуль при планировании работ на 2020 год.  Администрации материалы на нарушения требований по благоустройству и пожарной безопасности направить собственнику и в административную комиссию для устранения нарушений. |
| Рекламные конструкции, щиты и баннеры, установленные на обочинах по ул. Первомайской («Прием лома» и пр.)  Баннерные конструкции на многоквартирных домах по ул. Первомайской | неудовлетворительная | Несогласованная установка и размещение рекламных щитов и баннеров по улице на въезде в районный центр, их неэстетичный вид.  Разрушение реечных рамок, размещение выцветшего баннера с рекламой. | Осуществить демонтаж незаконно размещенных баннеров, чьи собственники не установлены, рекомендовать собственникам согласовать эскизы и размещение баннеров с управлением архитектуры и градостроительства района.  Осуществить обновление баннерных конструкций на зданиях МКД. |
| Мемориал участникам Великой Отечественной войны (объект реконструирован в 2018 г.) 1254,2 тысяч рублей | положительная |  | Балансодержателю проанализировать варианты возможных дополнений имен еткульчан - защитников Отечества на плитах памятника при предоставлении соответствующих документов |
| Восстановление дорожного покрытия по переулку № 10 (678,9 тысяч рублей) | положительная | Несовпадение уровня покрытия на примыкании дороги к территории площади у пешеходного перехода на участке от сквера до перекрестка с ул. Ленина |  |
| Восстановление дорожного покрытия по переулку № 12 (974,2 тысяч рублей) | положительная | Площадка между территорией МДОУ «Золотой ключик» и зданием прокуратуры заросла сорным кленом, сорняками, у МДОУ нет достаточного парковочного пространства, что снижает уровень безопасности МДОУ, пешеходов. Часть прилегающей территории со стороны ул. Кирова заросла бурьяном и пожароопасна. | Администрации рассмотреть возможности размещения общественной парковки на необрабатываемом участке, определить участки ответственности за содержание территории между МДОУ, РЭС и собственником газораспределительных сетей. |
| Асфальтирование участка по ул. Комсомольская (209,2 тысяч рублей) 2019 г. | положительная |  |  |
| МКД ул. Первомайская д. 21 (объект внутридворового благоустройства в 2018г.). 455,5 тысяч рублей | положительная | Соседствует с участком, где расположены обгорелые остовы разрушенных частных построек, густо заросшие бурьяном. Пожароопасный участок расположен у трассы наружного газопровода. Наличие по периметру ограждения частных домовладений сорняков и высохшей травы. У торговых комплексов по ул. Первомайской также заросли сорной травы, мусор. | Администрации принять меры по ликвидации собственниками нарушений требований благоустройства, пожарной безопасности. |
| Работы по газификации ул. Новая (объект 2019г. – 4054,4 тысяч руб.) | положительная |  | Благоустройство после проведения земляных работ. |
| Работы по газификации ул. Пионерская (объект 2019г. – 5083,8 тысяч руб.); | положительная |  | Благоустройство после проведения земляных работ. |
| Ремонт головного водопровода по ул. Комсомольская (объект 2019) – стоимость 1210,5 тысяч руб. | положительная |  | Благоустройство после проведения земляных работ. Установка крышек на колодцах. |
| Ремонт части головного водопровода ул. Кирова (северная часть с. Еткуль) 391,8 тысяч руб. | положительная |  | Благоустройство после проведения земляных работ. |
| Участок по ул. Кирова у д.№ 45 | неудовлетворительная | Постоянное скопление воды при осадках на проезжей части, разрушение асфальтового покрытия | Администрации принять меры по обеспечению стока воды с проезжей части |
| Асфальтирование участка ул. Новая (южная часть) 2019 год, 4442,297 тысяч руб. | удовлетворительный ход работ | Нарушение сроков выполнения работ по причине нехватки объемов строительных материалов | Администрации принять меры в соответствии с условиями контракта |
| Проезд к местам захоронения, благоустройство кладбищ | удовлетворительная | С замечаниями по организации проезда, периодичности вывоза мусора, необходимости проектирования | Администрации продолжить работу по проектированию, обеспечению благоустройства территории |
| Ремонт большого и малого спортивных залов, тренерской, раздевалок Еткульской общеобразовательной школы (1,5 млн. рублей) | положительная |  | Обратиться к депутатам Собрания депутатов по округам в с. Еткуль с просьбой по выделению материалов для монтажа стеллажа под спортснаряжение в подсобном помещении спортзала |
| Кабинеты математики, физики, химии Еткульской общеобразовательной школы (капитальный ремонт) (1653,0 тысяч руб.), оснащение лаборатории и демонстрационным оборудованием (1598,0 тысяч руб.), оснащение компьютерным и интерактивным оборудованием (1200,0 тысяч руб.) | положительная |  |  |
| Ремонт 2 сан.узлов на втором этаже (770,0 тысяч руб.) | положительная |  |  |
| Оснащение мебелью классов (544,858 тысяч руб.) и замена 4 окон (152,0 тысяч руб.) | положительная |  |  |
| Работы по устройству ограждения школы (объект 2019) – стоимость 357,0 тысяч руб. | положительная |  |  |
| Содержание Аллеи первого отряда космонавтов | положительная |  | Проведение работ по отделению общественного пространства от территории школы с обеспечением доступности объекта и дальнейшего развития Парка достижений и побед Отечества. |
| Мемориальная стена в честь подвига учителей и учеников школы, погибших в Великой Отечественной войне |  | Нуждается в реставрации | Провести работу по составлению более полных данных (имен, отчеств, званий), проекта реконструкции стены, обратиться к благотворителям по реализации проекта |
| Часть территории периметра здания школы за ограждением со стороны р. Севостьянка | неудовлетворительная | Заросли бурьяна и сорного клена, свалка садового мусора | Во взаимодействии с руководством школы и сельского поселения, родителями и учащимися разработать план мероприятий по приведению территории по всему периметру школы в порядок. |
| Баннер на фасаде здания школы с изображением полного кавалера ордена Славы А.И.Жиленкова |  | За 5 лет изображение на баннере выцвело | Коллективу школы разработать эскиз макета баннера, посвященный подвигу земляков в Великой Отечественной войне и обратиться к благотворителям по его изготовлению. |

Руководитель группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Михайлов

Члены группы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Айрих

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Гришанин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Лычагин