**Сводная таблица по проведению мероприятий общественного контроля и реализации**

 **проекта «Безопасные дороги» в Еткульском муниципальном районе в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование автодороги*  | *дата проведения выезда* | *дата направления материалов акта (письма) и адрес* | *оценка состояния, рекомендации* | *наличие ответа, результативность обращения****(на момент получения ответа)*** | *примечание* |
| Писклово – Кораблево 74 ОП РЗ 75К-444Еманжелинка – Еткуль 74 ОП РЗ 75К-083, Еткуль-Селезян-Шатрово-Луговой 74 ОП РЗ 75К-081,Селезян-Аткуль-Устьянцево 74 ОП РЗ 75К-305,Устьянцево-Копытово74 ОП РЗ 75К-435 Каратабан – Грознецкое 74 ОП РЗ 75К-536Журавлево-Шеломенцево 74 ОП РЗ 75К-311Березняки – Депутатский 74 ОП РЗ 75К-531 |  | 8 апреля 2019 г. исх. № 102председателю Законодательного Собрания Челябинской области В.В.Мякушу (информационное письмо по итогам совещания с председателями представительных органов муниципалитетов области по проблемам дорог с нарушенным покрытием вследствие перевозки материалов для строительства новых дорог) | - На значительной протяженности участка автодороги Писклово – 5 км. после строительства участка 5 км. – деревня Кораблево в 2018 году и движения большегрузного транспорта требуется восстановление дорожного покрытия. - На значительной протяженности этих дорог вследствие перевозки большегрузным транспортом стройматериалов при строительстве дороги граница Курганской области – д.Копытово местами разрушено асфальтовое покрытие, повышенная колейность, выбоины с превышением предельно допустимых параметров.- При строительстве дороги не восстановлено асфальтовое покрытие участка автодороги в пределах села Каратабан, по которому осуществлялся проезд большегрузного транспорта, перевозившего стройматериалы. Обещание строительной организации восстановить покрытие не выполнено. Обращения в Министерство результата не дали.- На значительной протяженности этой дороги вследствие перевозки большегрузным транспортом стройматериалов при строительстве дороги Шеломенцево-Назарово частичное разрушение твердого покрытия, выбоины, колейность.- С марта 2019 года движение по автодороге перекрывается валами грунта, проезд школьного транспорта производится по технологической дороге ЮГК и частично по проселочной лесной дороге.  |  |  |
| Еманжелинка-жд станция Еманжелинск 74 ОП РЗ 75К- |  | 18 июня 2019 г. исх. № 161письмо ИО министра дорожного хозяйства и транспорта А.С.Филиппову | - Благодарность за монтаж пешеходного перехода с тротуарами, знаками на участке дороги в границах села Еманжелинка- Обращение по качественной покраске ограждения тротуара, необходимому ремонту дорожного покрытия и подьездов к остановкам общественного транспорта на участке, установке искусственных неровностей на участке у пешеходного перехода с улицы Мира. | Ответа дан 20 августа 2019 г. исх. № 7215, частично проведен ямочный ремонт. |  |
| Еткуль – Еманжелинка 74 ОП РЗ 75К-083 |  | 1 июля 2019 г. вх.№490-2-МД | - Обращение по замене знака 6.10.01 «Указатели движения» у въезда на мост развязки с трассой М-36 | Ответ дан 15 июля 2019 года исх.№5942работы произведены качественно и в срок |  |
| Березняки – Депутатский 74 ОП РЗ 75К-531 | 3 июля 2019 года2 октября 2019 г.18 декабря 2019 г.19 декабря 2019 г. | 4 июля 2019 г. исх. №175 письмо ИО министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Филиппову2 октября 2019 г. письмо исх.№ 207 ИО министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву2 декабря 2019, 16:27main@mindortrans74.ru обращение по электронной почтеминистру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву18 декабря 2019 г. письмо исх.№ 296 министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву19 декабря 2019 г.письмо исх.297 руководителю региональной приемной ВПП «Единая Россия» М.В.Поддубной19 декабря 2019 г.письмо исх.298 заместителю губернатора- министру общественной безопасности Челябинской области О.Б.Климову27 декабря 2019 г. письмо исх.№306 начальнику ОГИБДД ОМВД России по Еткульскому району В.Кривошейникову | - Благодарность за оперативный и качественный ремонт дороги 74 ОП РЗ 75К-443 Сухоруково – автодорога Челябинск-Октябрьское в июне 2019 года.- Запрос информации о мерах по восстановлению движения по перекрытой отвалами грунта дороги Березняки – Депутатский 74 ОП РЗ 75К-531 и об ответственных за содержание дороги в проезжем состоянии.Обращение по очередному перекрытию отвалами грунта дороги Березняки – Депутатский 74 ОП РЗ 75К-531 и перекрытию технологической дороги 1 октября 2019 г. вследствие чего не была возможна доставка детей в школу и МДОУ.По состоянию на 29 ноября ситуация не разрешилась. Автодорога областная не открыта, технологическая дорога и участок проселочной дороги никем на обслуживание не взят. Официально не определена организация, обеспечивающая безопасность движения по реально действующему сейчас объезду Березняки - Депутатский. Фактически п. Депутатский не имеет на сегодня ни одной официально оформленной автодороги, связывающей его с другими населенными пунктами, кроме одной проселочной дороги через лес.Обращение с просьбой уточнить организацию, ответственную за обеспечение безопасного проезда по дороге, очистке ее от снега в зимний период, содержание дороги, по которой осуществляется доставка детей в школу и детский сад.Обращение за помощью в решении проблемы транспортной доступности п. Депутатский и обеспечения безопасности школьного транспорта на маршруте Березняки – Депутатский.Обращение за помощью в решении проблемы транспортной доступности п. Депутатский и обеспечения безопасности школьного транспорта на маршруте Березняки – Депутатский.Запрос информации о наличии обращений в адрес ОГИБДД по вопросу обеспечения безопасного движения по дороге, документов по согласованию маршрута школьного автобуса из п. Депутатский, перечню мероприятий по обеспечению безопасного движения на дороге. | Ответ дан 13 августа 2019 г. исх.№01-6970.Валы временно ликвидировались 29 марта, 10 апреля, 12 апреля, 26 июля 2019 года, **но движение не восстановлено ввиду перекрытия валами грунта с двух сторон.**Ответ не получен.Ответ не получен.Ответ не получен.Ответ не получен.Ответ не получен. | Министерством дана рекомендация органам МСУ района обратиться в правоохранительные органы. |
| Рабочий поселок Зауральский – Березняки 74 ОП РЗ 75К-340 | 3 июля 2019 года | 6 июля 2019, 22:50main@mindortrans74.ru(акт направлен по электронной почте) |  По всей протяженности автодороги на полосах движения имеются ямы с габаритами, превышающими следующие параметры: длина/ширина/глубина соответственно 15/60/5 см. На отдельных участках асфальтового покрытия имеются ямы шириной 85 см, длиной более 150 см, глубиной более 10 см. Зафиксированы участки с шириной полосы асфальтового покрытия менее 300 см. На участках неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия имеются участки обочины с разрушением краевой укрепительной полосы протяженностью более 2 метров, проседанием остановочной полосы обочины. Состояние дорожных указателей удовлетворительное. По неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия имеются неоднократные обращения граждан. При отсутствии осадков на разрушенных участках дороги, проходящей по населенному пункту и прохождению грузового транспорта наблюдается существенная запыленность. При объезде ям наблюдается вынужденный выезд транспорта на полосу встречного движения и обочину, что угрожает безопасности движения. | Ответа дан 20 августа 2019 г. исх. № 7215. частично проведен ямочный ремонт. Качество дороги осталось прежним. |  |
| Сухоруково - автодорога Челябинск - Октябрьское Октябрьского района74 ОП РЗ 75К-443 | 3 июля 2019 года | 6 июля 2019, 19:02main@mindortrans74.ru(акт направлен по электронной почте) |  По состоянию на время выезда ведутся работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси. Перед укладкой слоя нанесена битумная подгрунтовка, неровные края выбоины обрубаются по контуру с захватом неповрежденного покрытия. Непригодный материал удален, выбоина по ширине дороги на участке примыкания к автодороге Челябинск – Октябрьское очищена. Укладка горячей асфальтобетонной смеси производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха +24 С асфальтоукладчиком по одной полосе движения. Уплотнение проводится 3 катками. | Работы произведены качественно. Высказанные ранее замечания устранены. |  |
| село Каратабан - поселок Грознецкий74 ОП РЗ 75К-536 | 3 июля 2019 года | 6 июля 2019, 19:03main@mindortrans74.ru(акт направлен по электронной почте) |  При проведении работ на данной автодороге в результате проезда по участку от автодороги Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района до 74 ОП РЗ 75К-536 село Каратабан - поселок Грознецкий большегрузного транспорта без устройства объездной дороги существенно нарушено асфальтовое покрытие уличной дороги на въезде в село Каратабан. Имеются ямы с габаритами, превышающими следующие параметры: длина/ширина/глубина соответственно 15/60/5 см. На отдельных участках асфальтового покрытия имеются ямы шириной 75 см, длиной более 300 см, глубиной до 12 см.  На участках неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия имеются участки обочины с разрушением краевой укрепительной полосы протяженностью более 3 метров, проседанием остановочной полосы обочины до 10 см. глубины. При объезде ям наблюдается вынужденный выезд транспорта на полосу встречного движения и обочину по ходу движения, что угрожает безопасности движения. Исполнитель работ на автодороге 74 ОП РЗ 75К-536 село Каратабан - поселок Грознецкий не восстановил дорожное покрытие на данном участке, где осуществляется перевозка школьников. | Ответа дан 20 августа 2019 г. исх. № 7215. Восстановление дорожного покрытия на разрушенных участках исполнителем работ **не проведено.** |  |
| Писклово - Кораблево74 ОП РЗ 75К-444 | 3 июля 2019 года | 6 июля 2019, 19:26main@mindortrans74.ru(акт направлен по электронной почте) |  При проведении работ на данной автодороге в 2018 году на участке Писклово – 5 км. от автодороги Писклово - автодорога Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района в результате проезда большегрузного транспорта без устройства объездной дороги существенно нарушено асфальтовое покрытие. На участках на расстоянии более 1500 метров асфальтовое покрытие разрушено полностью и не восстановлено, осуществлена лишь подсыпка щебнем. На протяжении указанного участка есть ямы с габаритами, превышающими следующие параметры: длина/ширина/глубина соответственно 15/60/5 см. На отдельных участках асфальтового покрытия имеются ямы шириной более 100 см, длиной более 200 см, глубиной до 10 см.  При объезде ям наблюдается вынужденный выезд транспорта на полосу встречного движения и обочину по ходу движения, что угрожает безопасности движения. Состояние автодороги с 5 км до д. Кораблево хорошее, дорожные знаки и указатели в хорошем состоянии. Исполнитель работ на автодороге не восстановил дорожное покрытие на участке Писклово – 5 км. | Ответа дан 20 августа 2019 г. исх. № 7215. частично проведен ямочный ремонт. Качество дороги осталось прежним. Осуществлена подсыпка выбоин.Качество дороги улучшено недостаточно. |  |
| Поселок Еманжелинка - железнодорожная станция Еманжелинск 74 ОП РЗ 75К-090 | 3 июля 2019 года27 июля 2019 г. | 6 июля 2019, 23:28main@mindortrans74.ru(акт направлен по электронной почте)27 июля 2019 г. письмо исх.№205 депутату ГД РФ Д.Ф.Вяткину |  По всей протяженности автодороги на полосах движения имеются ямы с габаритами, превышающими следующие параметры: длина/ширина/глубина соответственно 15/60/5 см. На отдельных участках асфальтового покрытия имеются ямы шириной 75 см, длиной более 250 см, глубиной более 10 см. Зафиксированы участки с шириной полосы неразрушенного асфальтового покрытия менее 300 см. На участках неудовлетворительного состояния асфальтового покрытия имеются участки обочины с разрушением краевой укрепительной полосы протяженностью более 2 метров, проседанием остановочной полосы обочины с лужами глубиной более 10 см.  Проседания, заполненные водой примыкают непосредственно к остановкам общественного транспорта по обеим сторонам дороги на участке у пешеходных переходов. В непосредственной близости от тротуаров имеются проседания и ямы на дороге, что при выпадении осадков приводит к выплескиванию воды на тротуары даже при соблюдении установленного скоростного режима. Сток поверхностных вод не обеспечен на отдельных участках. При объезде ям наблюдается вынужденный выезд транспорта на полосу встречного движения и обочину, что угрожает безопасности движения. По неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия имеются неоднократные обращения граждан.  На участке у перекрестка дороги с ул. Мира с. Еманжелинка на нерегулируемом наземном пешеходном переходе требуется восстановление соответствующей дорожной разметки. В целях безопасности пешеходов целесообразно дополнительное обустройство пешеходного перехода шумовыми полосами и искусственными неровностями со стороны въезда от жд/станции Еманжелинск. Состояние дорожных указателей удовлетворительное. Ограждение тротуаров у пешеходного перехода по обеим сторонам дороги, установленное и окрашенное в 2018 году требует восстановления покраски ввиду ржавчины по всей протяженности ограждения. В связи с прохождением участка автодороги по территории населенного пункта (вдоль улицы Южной с. Еманжелинка) существует необходимость установки линии искусственного освещения на всей протяженности участка, так как в темное время суток ограничена видимость и не обеспечивается должный уровень безопасности при передвижении пешеходов по обочине. | Ответа дан 20 августа 2019 г. исх. № 7215. Частично проведен ямочный ремонт. Качество дороги улучшено недостаточно.Разработка ПСД по установке линии искусственного освещения возможна лишь при увеличении доходной части бюджета в 2021-23 годах.Получен положительный ответ от Министра дорожного хозяйства и транспорта области № 01-11620 от 16 декабря 2019 года о рассмотрении включения ПИР на 2020-2022 гг. с последующим выполнением СМР. |  |
| село Каратабан - поселок Грознецкий74 ОП РЗ 75К-536 | 2 октября 2019 г.5 ноября 2019 г. |  Направлен главе Еткульского муниципального района и главе Каратабанского сельского поселения для сведения Акт мобильной группы общественного контроля (в части состояния дороги на въезде в с. Каратабан)5 ноября 2019 г. письмо исх.№ 265 министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву |  Ситуация по состоянию участка дороги не изменилась. Главе сельского поселения рекомендовано обратиться в организацию, проводившую работы по строительству данной дороги. Обращение по восстановлению дорожного покрытия участка дороги на въезде в с. Каратабан, поврежденное при строительстве дороги Каратабан-Грознецкий и необходимости грейдирования дороги с подсыпкой. | Данных о выполнении рекомендаций нетОтвет не поступал.Поврежденные участки не восстановлены. |  |
| Сарыкуль - автодорога Челябинск - Октябрьское Октябрьского района74 ОП РЗ 75К-442 | 5 ноября 2019 г. | 5 ноября 2019 г. письмо исх.№ 265 министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву |  Обращение по необходимости подсыпки дороги щебнем, а не гореликом, отсутствию указателя на въезд в п. Сарыкуль, знаков «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта», километрового знака «2», необходимости замены дорожного указателя со стороны п. Сарыкуль на автодорогу Челябинск - Октябрьское | Ответ не поступал. |  |
| Сухоруково - автодорога Челябинск - Октябрьское Октябрьского района74 ОП РЗ 75К-443 | 2 октября 2019 г. | Направлен главе Еткульского муниципального района и главе Каратабанского сельского поселения для сведения Акт мобильной группы общественного контроля (в части оценки завершения работ в полном объеме) |  Главе Каратабанского сельского поселения дана рекомендация направить благодарность в адрес Министерства дорожного хозяйства и транспорта области за качественный и своевременный ремонт дороги. | Данных о выполнении рекомендаций нет |  |
| Александровка – Соколово – Сарыкуль 74 ОП РЗ 75К-441 (участок Сарыкуль-Соколово) | 5 ноября 2019 г. | 5 ноября 2019 г. письмо исх.№ 265 министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву | Обращение по грейдированию с подсыпкой щебнем данного участка и установки дорожных знаков «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта» у д. Соколово. | Ответ не поступал. |  |
| Приозерный – автодорога Белоносово – Александровка 74 ОП РЗ 75К-440 | 5 ноября 2019 г. | 5 ноября 2019 г. письмо исх.№ 265 министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву |  Обращение по грейдированию с подсыпкой щебнем данного участка и установки дорожных знаков «Начало населенного пункта», «Конец населенного пункта» п. Приозерный, указателя на п.Приозерный в обоих направлениях движения, на перекрестке дорог установки знаков 8.13. «Направление главной дороги» 2.4 «Уступите дорогу» для безопасного проезда школьного транспорта. | Ответ не поступал. |  |
| Белоносово-Александровка 74 ОП РЗ 75К-439 | 5 ноября 2019 г. | 5 ноября 2019 г. письмо исх.№ 265 министру дорожного хозяйства и транспорта А.С.Нечаеву |  Обращение по наличию гребенчатости, запыленности в сухую погоду, расссмотрения возможности асфальтирования дороги и установки дорожных знаков 6.10.1. «Указатель направления», 1.18 «Выброс гравия». | Ответ не поступал. |  |
| Площадка у стелы «Еткуль» на автодороге Челябинск – ОктябрьскоеУчасток ул. Первомайской у съезда с территории АЗС на въезде в с. ЕткульВосстановление дорожного покрытия по переулкам №10, №12, ул. Комсомольской, южной части ул. Новой в с. ЕткульТерритория по периметру МДОУ «Золотой ключик» с. ЕткульУчасток улицы у д. 45 по ул. Кирова | 14 октября 2019 г. | Направлен главе Еткульского муниципального района и главе Еткульского сельского поселения для сведения Акт мобильной группы общественного контроля (в части оценки дорог и уличной сети) |  Главе Еткульского сельского поселения рекомендовано:- обратиться в Министерство дорожного хозяйства и транспорта области с предложением по установке знаков, запрещающих остановку на площадке у стелы большегрузных автомобилей;- провести работу по обеспечению стока воды с поверхности дороги; - дана положительная оценка работ;- совместно с администрацией района рассмотреть возможность организации автомобильной стоянки для посетителей детских учреждений (МДОУ, библиотеки, ДШИ, ДЮСШ) при отсутствии в настоящее время достаточного количества мест для парковки транспорта на неиспользуемой части территории между теплотрассой и ограждением со стороны здания прокуратуры района;- постоянное скопление воды на проезжей части, разрушение асфальтового покрытия. | - данных нет Работы проведены.Работы проведены.Данных нетДанных нет |  |
| с. Таянды, улица Труда с. Березняки, улицы Лесная, Садоваяс. Еманжелинкаул. Октябрьская, ЛеснаяТерритория у МДОУ «Радуга»с. Еманжелинка | 18 ноября 2019 г. | 21 ноября 2019, 8:40Направлен в электронном виде главе Еткульского муниципального района и главе Еманжелинского сельского поселения для сведения Акт мобильной группы общественного контроля (в части оценки дорог и уличной сети) |  Рекомендовать администрации сельского поселения восстановить после проведения работ по ремонту водопровода участок ул. Труда, провести подсыпку и грейдирование участка улицы от въезда в село до его центральной части. Рекомендовать администрации сельского поселения восстановить участки улиц Лесная, Садовая после работ по ремонту сетей водоснабжения. Благоустройство тротуара на участке от дома № 17 до дома № 25 по ул.Октябрьская; ремонт проездов к социальным объектам с ул. Октябрьская и по ул. Лесная; благоустройство центральной площади у Дома культуры "Юность", ул.Октябрьская 17а.В связи с отсутствием достаточной территории для обеспечения безопасной стоянки транспорта у МДОУ «Радуга» провести работы по расчистке территории от самовольных разрушенных и неиспользуемых построек.  | Дан ответ 16 декабря 2019 г. исх.813/1. Планируется проведение работ в летний период 2020 г.Дан ответ 16 декабря 2019 г. исх.813/1. Планируется проведение работ в период 2020 г.Работы проведены.Оценка положительная с рекомендациями продолжить практику комплексного благоустройства.Запланированы на 2020 год по мере возможности. |  |
| Обеспечение безопасности учащихся | 2 декабря 2019 года | 2 декабря 2019 г. письмо исх. №277 главе Еткульского муниципального района  | Обращение о перераспределении средств, предусмотренных в смете Собрания депутатов района на работу по обращениям граждан на приобретение световозвращающих элементов для обучающихся 5-7 классов школ района на сумму 50000 руб. | Обращение реализовано. |  |
| Белоносово - Бектыш - Коркино74 ОП РЗ 75К-084 | 3 декабря 2019 г. | Направлен в главе Еткульского муниципального района и главе Бектышского сельского поселения для сведения Акт мобильной группы общественного контроля (в части оценки дорог и уличной сети) |  Работы по восстановлением проезда и подсыпкой щебнем после ремонта участков водопроводов по пер. Школьному и по пер. Угольному оценены положительно с рекомендацией при просадке грунта провести подсыпку и грейдирование. Работы по монтажу линии искусственного освещения на участке дороги в границах населенного пункта оценены положительно. | Работы проведены.Работы проведены. |  |
| с. Бектыш ул. Комсомольская, д. 20 а | 3 декабря 2019 г. | Направлен в главе Еткульского муниципального района и главе Бектышского сельского поселения для сведения Акт мобильной группы общественного контроля (в части оценки дорог и уличной сети) | Обратить внимание органов МСУ и ГИБДД на нецелесообразность установки светофоров в месте, аналогичном участку перед выходом с территории учреждения по улице Комсомольская, д. 20 а, так как на противоположной стороне улицы по обочине проходит газопровод, за которым нет жилья, учреждений, общественных территорий, находится поле. Фактически бюджетные средства, затраченные на установку этих конструкций, не выполняют своего предназначения ввиду отсутствия необходимости перехода через улицу на этом участке. Необходимо продумать порядок действий для принятия эффективных решений в таких случаях. | Представлены материалы ПСД по установке светофора. |  |
| Челябинск – Троицк М-36 | 18 декабря 2019 года | 18 декабря 2019 года письмо исх. 295 ИО начальника ФГУ «Упрдор «Южный Урал» | Обращение об установке акустических экранов вдоль автодороги на участке, проходящем через с. Еманжелинка Еткульского района параллельно улицам Дорожная, Зеленая, Челябинская, Уральская для обеспечения шумоизоляции. | Ответ не поступал. |  |
| Писклово - Кораблево74 ОП РЗ 75К- 444 | 23 декабря 2019 года | 30 декабря 2019, 12:54 в электронном виде направлен в главе Еткульского муниципального района и главам сельских поселений для сведения Акт мобильной группы общественного контроля (в части оценки дорог и уличной сети) |  По маршруту Писклово – Кораблево положительно оценена работа по обновлению ранее ржавых и слабочитаемых дорожных знаков и указателей, очистке дороги от снега, видны места частичного «ямочного» ремонта старого участка областной асфальтовой автодороги, по которой осуществлялось движение большегрузной техники на строительстве участка автодороги Писклово 5 км. – Кораблево. Вместе с тем, качество покрытия нуждающегося в ремонте участка Писклово – 5 км. остается недостаточным на нескольких участках. |  |  |
| Село Лебедевка - автодорога Челябинск - Октябрьское Октябрьского муниципального района 74 ОП РЗ 75К-082 | 23 декабря 2019 года |  |  Необходим ремонт дорожного покрытия на ряде участков в связи с частичным разрушением асфальта, установка указателя «Потапово» по обоим направлениям движения, обновление ржавых указателей «Лебедевка», «Челябинск-Октябрьское-Лесной», «Лебедевка – Лесной». |  |  |
| Поселок Лесной Еткульского муниципального района - Белоусово 74 ОП РЗ 75К-087 | 23 декабря 2019 года |  | На части областной автодороги Белоусово – Селезян есть участки с гребенчатостью, наличием ям, требуется отсыпка и грейдирование, замена дорожного знака «Устьянцево». |  |  |
| Селезян - Аткуль - деревня Устьянцево Еткульского муниципального района 74 ОП РЗ 75К-305 | 23 декабря 2019 года |  |  Необходим ремонт дорожного покрытия на ряде участков в связи с частичным разрушением асфальта, обновление ржавого указателя «Луговой-Еткуль-Селезян». |  |  |
| Журавлево - Шеломенцево 74 ОП РЗ 75К-311 | 23 декабря 2019 года |  |  Необходим ремонт дорожного покрытия на ряде участков в связи с частичным разрушением асфальта, просадкой грунта на обочинах.  Проведение частичного «ямочного» ремонта на участках дороги, по которой осуществлялось движение большегрузной техники при строительстве участка автодороги Шеломенцево – Назарово на качество дороги повлияло не существенно. |  |  |

Координатор проекта «Безопасные дороги» по Еткульскому муниципальному району И.В.Михайлов