

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕН**

456573, п. Новобатурино Еткульского района, Челябинской области, ул. Центральная,4 тел, факс 83514599368

« 21» сентября 2016 год № 51

п. Новобатурино

Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

Новобатуринского сельского поселения

на 2016-2032 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов", Устава Еткульского сельского поселения, администрация Новобатуринского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области на 2016-2032 гг. ( прилагается)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новобатуринского

сельского поселения А.М. Абдулин

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**НОВОБАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на  2016- 2032 гг.**

**2016г.**

**Паспорт программы  «Комплексного развития социальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области 2016-2032 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | **Программа  комплексного развития социальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области 2016-2032 годы** |
| **Основание разработки программы:** | Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов",  Устав Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области. |
| **Заказчик программы:**  **Разработчик программы:** | Администрация  Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области  Администрация Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| **Основная цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| **Задачи программы:** | 1. Развитие социальной инфраструктуры культуры.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;  3.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (работников культуры, муниципальных служащих);  4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| **Целевые показатели (индикаторы) программы** | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:  - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;  - повышение уровня здоровья населения.  - повышение культурного развития населения. |
| **Сроки реализации Программы:** | 2016 - 2032 год |
| **Перечень подпрограмм и основных мероприятий** | Реконструкция зрительного зала и отопительной системы Дома культуры п. Новобатурино; реконструкция стадиона СОШ п. Новобатурино; капитальный ремонт библиотеки; установка и обустройство детской площадки между Домом культуры и СОШ. |
| **Основные исполнители программы:** | - Администрация  Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области  - предприятия, организации, предпринимателиНовобатуринского сельского поселения |
| **Источники финансирования Программы (млн. руб.)** | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2032 годов составляет 8000,00 тыс. Руб., в том числе по годам:  2016 год - 0  2017 год - 500,00 рублей;  2018 год - 500,00 рублей;  2019 год - 500,00 рублей;  2020 год - 500,00 рублей  2021 год - 500,00 рублей  2022-2032 годы – 5500,00 рублей  Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Новобатуринского сельского поселения и за счет средств инвесторов. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Повышение уровня жизни и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. Создание условий для занятия спортом. |

1. **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Общая площадь Новобатуринского сельского поселения составляет 23,68 кв.км. Численность населения по данным на 01.01.2016 года составила 676 чел. В состав поселения входит п. Новобатурино, он же и является административным центром.

### Административное деление

Новобатуринское сельское поселение включает в себя 1 населенный пункт, с центром п. Новобатурино

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. |
| Администрация Новобатуринского сельского поселения | П. Новобатурино | 676 |

### Демографическая ситуация

 Общая  численность  населения Новобатуринского сельского поселения на 01.01.2016 года  составила 676 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 341 человек (50% от общей  численности). Пенсионеры составляют 28,3% населения.

Демографическая ситуация в Новобатуринском сельском поселении в 2016 году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших на территорию поселения.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в  период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения.

**Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в Новобатуринском сельском поселении осуществляют:

- Дом Культуры п. Новобатурино, ул. Центральная,1

- библиотека п. Новобатурино, ул. Центральная,1

В Доме культуры Новобатуринского сельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по военно-прикладным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

**Физическая культура и спорт**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Улица | № дома | Мощность,  м2 площ. пола | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** |
|  | Спортивный зал СОШ | Центральная | 3 | 152 | Удовлетворительное |
|  | Стадион СОШ | Центральная | 3 | 500 | Удовлетворительное |

В Новобатуринском сельском поселении ведется спортивная работа в секции

При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период любимыми видами спорта среди населения является катание на лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных соревнованиях.

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта, оснащение спортивного зала и стадиона новым спортивным инвентарем.

1. **Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по реконструкции объектов социальной инфраструктуры Новобатуринского сельского поселения**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта  ( местонахождение) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования  Сумма тыс. рублей | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение нового звукового акустического оборудования в Дом культуры. | ДК п. Новобатурино, ул. Центральная,1 | Директор ДК, глава поселения | бюджет поселения, бюджет района, средства инвесторов и предпринимателей  500,00 | 2017-2032 |
| 2 | Капитальный ремонт зрительного зала Дома культуры (монтаж подвесного потолка, ремонт пола, замена осветительной аппаратуры). | ДК п. Новобатурино, ул. Центральная,1 | Директор ДК, глава поселения | бюджет поселения, бюджет района, средства инвесторов и предпринимателей  3500,00 | 2017-2032 |
| 3 | Установка современных средств пожаротушения и системы пожарной сигнализации. | ДК п. Новобатурино, ул. Центральная,1 | Директор ДК, глава поселения | бюджет поселения, бюджет района, средства инвесторов и предпринимателей  1500,00 | 2017-2032 |
| 4 | Капитальный ремонт модульной библиотеки п. Новобатурино и обновление компьютерной техники. | Библиотека в ДК п. Новобатурино, ул. Центральная,1 | Директор библиотеки, глава поселения | бюджет поселения, бюджет района, средства инвесторов и предпринимателей  500,00 | 2017-2032 |
| 5 | Реконструкция спортивного стадиона на территории СОШ п. Новобатурино( обустройство беговой дорожки из современного материала, обустройство футбольного поля с установкой стационарных игровых ворот, обустройство песочного покрытия поля, обустройство спортивной площадки СОШ с установкой снарядов для силового многоборья). | СОШ п. Новобатурино, ул. Центральная,3 | Директор школы, глава поселения | бюджет поселения, бюджет района, средства инвесторов и предпринимателей, благотворительная помощь.  1000,00 | 2017-2032 |
| 6 | Установка и обустройство детской игровой площадки между зданием Дома культуры и СОШ п. Новобатурино. | П. Новобатурино, ул. Центральная,1 | Глава поселения | бюджет поселения, бюджет района, средства инвесторов и предпринимателей, благотворительная помощь.  1000,00 | 2017-2032 |

Программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

1. **Ресурсное обеспечение программы.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Новобатуринского сельского поселения, а так же за счет средств инвесторов.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2016-2032 годов составляет 8000,00 тыс. Руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |
| N  п/п | Источник  финансирования | 2016 год,  тыс. руб. | | 2017 год,  тыс. руб. | | 2018 год,  тыс. руб. | | 2019  год,  тыс. руб. | 2020  год,  тыс. руб. | 2021  год,  тыс. руб | 2022-2032 год,  тыс. руб |
| 1. | бюджет Новобатуринского сельского поселения | 0 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5000,00 |
| 2. | доп. источники | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 500,00 |
|  | **ВСЕГО:** | 0 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,0 | 5500,00 |

Объёмы финансирования Программы на 2016-2032 годы за счёт средств бюджета сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета сельского поселения на очередной финансовый год, исходя из фактического объема дополнительных поступлений в бюджет.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

1. **Целевые индикаторы программы**

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, мест массового отдыха и рекреации.

# 5.   Оценка эффективности мероприятий Программы

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, позволит достичь социального развития Новобатуринского сельского поселения в 2016 году по отношению к 2032 году.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1.       улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения;

2.     повышения благоустройства поселения;

3.     привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

1. **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.**

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.