

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» марта 2016 г. №21

с.Белоусово

О мерах по обеспечению пропуска

паводковых вод на территории

Белоусовского сельского поселения в 2016году

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и территорий, объектов экономики Белоусовского сельского поселения,

администрация Белоусовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать противопаводковую комиссию Белоусовского сельского поселения по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2016 году, организации и проведению предупредительных мероприятий по защите от подтопления паводковыми водами поселения и объектов экономики Белоусовского сельского поселения и утвердить ее состав (Приложение №1).
2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Белоусовского сельского поселения.
3. Возложить на комиссию координацию деятельности, связанной с проведением предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Белоусовского сельского поселения, рассмотрение вопросов планирования и реализации на территории поселения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению воздействия и ликвидации опасных последствий весеннего половодья и паводков.
4. Утвердить План работы противопаводковой комиссии (Приложение №2), состав сил и средств, привлекаемых для возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2016 году (Приложение №3).
5. Руководителям организаций, создающим формирования, привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка (Приложение №3), обеспечить выделение людей и техники в указанные сроки по заявкам Главы Белоусовского сельского поселения;
6. Рекомендовать руководителям всех уровней принять к неукоснительному выполнению мероприятия, предусмотренные Планом.
7. Контроль за выполнением мероприятий оставляю за собой

Глава Белоусовского

сельского поселения М.А. Осинцев

Приложение№1

к постановлению администрации

Белоусовского сельского поселения

«11»марта 2016г. №21

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Белоусовского сельского поселения по

координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение

безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод

весной 2016 года.

Осинцев М.А. –глава Белоусовского сельского поселения, председатель комиссии;

Члены комиссии:

1.Ефименко А.А. – председатель Совета депутатов Белоусовского сельского поселения

2. Мошкалёв Н.В. –мастер участка ООО «Еткульсервис ЖКХ»;

Приложение №2

к постановлению администрации

Белоусовского сельского поселения

«11» марта 2016г. №21

ПЛАН

Работы противопаводковой комиссии Белоусовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование предприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Определить силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Осинцев М.А.. – Глава Белоусовского сельского поселения | Февраль 2016г. |  |
| 2. | Организовать проверку технического состояния и готовности гидротехнических сооружений (ГТС) к безаварийному пропуску весеннего половодья паводковых вод | Осинцев М.А.. – Глава Белоусовского сельского поселения | Февраль - март 2016г. |  |
| 3. | Определить мероприятия по инженерной защите населенных пунктов, дорог, мостов, ГТС в период прохождения паводка. | Осинцев М.А.. – Глава Белоусовского сельского поселения | Март 2016г. |  |
| 4. | Организовать проведение круглосуточного наблюдения за развитием обстановки, возможными местами образования сбора паводковых вод, состоянием ГТС, повышением уровней воды и объемом сбросов воды. | Осинцев М.А.. – Глава Белоусовского сельского поселения | Март 2016г. |  |
| 5. | На период весеннего половодья определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические бригады, полностью оснащенные техникой и авто | Комиссия по делам ГО и ЧС (гражданской защиты населения) Белоусовского сельского поселения | Февраль 2016г. |  |
| 6. | Проверить готовность системы оповещения и связи для обеспечения своевременной и бесперебойной работы в период весеннего половодья | Комиссия по делам ГО и ЧС (гражданской защиты населения) Белоусовского сельского поселения | Постоянно |  |
| 7. | Обеспечить постоянную готовность машин скорой помощи, набор необходимых лекарств | ОВОП –Крымская Т.А.., ФАПы д.Копытово –ГоловинаЗ.П..,пос Лесной –Байтингер Е.С.– по согласованию | Февраль – март 2016г. |  |
| 8. | Усилить лабораторный контроль за соблюдением и состоянием водоохранных зон и зон санитарной охраны, источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой населению воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных вод, а также токсичных веществ в водные объекты. | Роспотребнадзор | Постоянно во время паводка |  |
| 9. | Обеспечить очистку от снега крыш, прилегающих территорий жилых домов, объектов социальной и производственной сферы Белоусовского сельского поселения | Осинцев М.А. –глава Белоусовского сельского поселения,  Ефименко А.А. – председатель Совета депутатов Белоусовского сельского поселения  Руководители предприятий и организаций Белоусовского сельского поселения | Февраль 2016г. |  |
| 10. | Обеспечить очистку каналов и кюветов от грязи и снега | Мошкалёв Н.В. –мастер участка ООО «Еткульсервис ЖКХ»; | Март 2016г. |  |
| 11. | Обеспечить надежность эксплуатации водохозяйственных сетей | Мошкалёв Н.В. –мастер участка ООО «Еткульсервис ЖКХ»; | Март - апрель 2016г. |  |
| 12. | Определить мероприятия по защите водозаборов и систем подачи и распределения воды от затопления | Мошкалёв Н.В. –мастер участка ООО «Еткульсервис ЖКХ»; | Март - апрель 2016г. |  |
| 13. | Быть в готовности выделить специальные машины для обеспечения населения питьевой водой | Мошкалёв Н.В. –мастер участка ООО «Еткульсервис ЖКХ»; | Март - апрель 2016г. |  |
| 14. | Предусмотреть на период паводка порядок снабжения отселяемого населения продовольствием и питьевой водой | Осинцев М.А. - Глава Белоусовского сельского поселения;  Руководители предприятий и организаций торговли и питания | Отселение не планируется. |  |
| 15. | Быть в готовности организовать питание дежурного персонала и привлекаемого личного состава гражданских организаций в период прохождения паводка | Руководители предприятий и организаций торговли и питания в период прохождения паводка;  Осинцев М.А. - Глава Белоусовского сельского поселения | Март – апрель 2016г. |  |
| 16. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод | Отдел МВД России по Еткульскому району | Март - апрель 2016г. |  |
| 17. | Организовать информирование населения через средства массовой информации об обстановке по прохождению весеннего паводка и о состоянии водоисточников и качестве подаваемой воды | Информационный ВЕСТНИК поселения | Март - апрель 2016г. |  |
| 19. | Организовать сбор и обеспечение оперативной информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций с ЦУКС по телефону 239-71-08;  ГУ МЧС России по Челябинской области со времени наступления паводка по телефону 263-21-55;  6 ОФПС по телефону (835139)7-3847 со временем наступления паводков с 06.30 до 07.00 и немедленно в случае ЧС | Комиссия по делам ГО и ЧС Белоусовского сельского поселения | Март-апрель 2016г. |  |
| 20. | Провести заседание КЧС и ОПБ Белоусовского сельского поселения с повесткой « О готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод в 2016 году» | Председатель КЧС и ОПБ по Белоусовского сельскому поселению | Март 2016г. |  |

Примечание: КТО ЮТУЭС ЧФЭ – комплексное техническое обслуживание Южноуральского технического участка Челябинского филиала электросвязи)

Приложение №3

к постановлению администрации

Белоусовского сельского поселения

«11»марта 2016г. №21

ГРАФИК

Выделения техники на период весеннего половодья

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Предприятие | Ответственный | Вид техники | Количество единиц |
| 1 | ЕМУП «МОКХ» | Мошкалёв Н.В. | МТЗ 80 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | ООО «Ермак» | Устьянцев А.В. | К-700 | 1 |