****

**Администрация Еманжелинского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**456574, ул. Лесная, 2-а, с. Еманжелинка Еткульского района, Челябинской области,**

**ОГРН 1027401635337 ИНН 7430000439 КПП 743001001 тел. (351-45) 9-36-05, 9-34-35**

«08» апреля 2016 г. № 67/1

Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем

транспортной инфраструктуры и дорожного

хозяйства на территории Еманжелинского

сельского поселения на 2016 – 2026гг.»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ, Уставом Еманжелинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Еманжелинского сельского поселения на 2016-2026 гг.», с учетом Приложений № 1 и № 2.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 09.04.2016г., подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Еткульского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Еманжелинского

сельского поселения О. Л. Бобырев

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем**

**транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства**

**на территории Еманжелинского сельского поселения**

**на 2016 – 2026гг.»**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Еманжелинского  сельского поселения на 2016 – 2026гг.» |
| **Основание для разработки Программы** | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - п.6 ст.7 Градостроительного кодекса РФ ;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальнойинфраструктуры поселений, городских округов» |
| **Разработчик Программы** | Администрация Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области |
| **Ответственные исполнители** | Органы местного самоуправления Еманжелинского  сельского поселения |
| **Основные цели Программы** | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Еманжелинского сельского поселения, предупреждение, предотвращение и сокращение дорожно-транспортных происшествий в с/поселении. |
| **Задачи**  **Программы** | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.  2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.  3. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Еманжелинского сельского поселения |
| **Сроки реализации Программы** | На период с 2016г. по 2026 г. включительно |
| **Объемы и источники финансирования** | Источники финансирования:  - средства районного бюджета;  - средства местного бюджета;  - средства областного бюджета.  Бюджетные ассигнования будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из районного бюджета. |
| **Контроль исполнения Программы** | Осуществляется администрацией Еманжелинского сельского поселения и Советом депутатов Еманжелинского сельского поселения |
| **Мероприятия Программы** | - профилактика дорожно-транспортного травматизма;  - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов и ремонт дорог;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - выполнение ремонтных работ, строительство искусственных неровностей. |
| **Ожидаемые результаты** | - модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;  - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. |

**РАЗДЕЛ 1**. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Еманжелинского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

* 1. **Демографическое развитие муниципального образования**

Территория Еманжелинского сельского поселения составляет 69,53 кв. км. и включает в себя 5 (пять) населенных пунктов общей численностью – 4 431 человек:

- с. Еманжелинка, численность населения, из них зарегистрировано в частном секторе 2574 человека, в многоквартирных домах – 933 человека;

- пос. Сары – 72 человека;

- пос. Березняки – 178 человек;

- пос. Депутатский – 319 человек;

- с. Таянды – 355 человек.

Фактически проживающего населения в поселении более 5 тыс. человек, т.к. много домов в частном секторе занято иногородним населением в качестве дачных участков.

Еманжелинское сельское поселение граничит с Еманжелинским муниципальным районом, Коелгинским сельским поселением, Белоносовским сельским поселением и Коркинским муниципальным районом, с которыми связаноавтомобильными дорогами федерального и областного значения, имеющих твердое асфальтовое покрытие.

Расстояние до районного центра с. Еткуль – 23 км., до областного центра

г. Челябинска – 50 км.

Застройка поселения представлена одноэтажными домовладениями, имеются многоквартирные дома (всего 33), здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. Протяженность дорожного полотна улиц всего по поселению составляет 42 030 м. (Перечень - Приложение № 1)

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах и наличие тенденций к ухудшению ситуации объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и несоответствие качества покрытия улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки и грузоподъемность автомобилей;

- продолжающееся ухудшения условий дорожного движения и условий проживания граждан в населенных пунктах Еманжелинского сельского поселения: с. Таянды, пос. Березняки и Депутатский, связанных с движением большегрузного транспорта по перевозке камня и изделий переработки;

- низкий уровень безопасности перевозок пассажиров автомобильным транспортом (в частности, подвоз детей в образовательные учреждения без кресел и ремней безопасности).

Кроме того, отсутствие необходимого количества автомобильных стоянок создает массу неудобств жителям поселения и коммунальным службам в виде беспорядочной концентрации транспортных средств во дворах жилых домов.

**1.2**  **Применение программно-целевого метода позволит осуществить:**

- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;

- координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе, профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

**РАЗДЕЛ 2.**  **Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Еманжелинского сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых транспортных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы **-** модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы с 2016 года по 2026 год.

Предполагается предусмотреть реализацию следующих мероприятий:

- информационная пропаганда, направленная на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Комплекс мероприятий Программы формируется и финансируется по статьям расходов на капитальные вложения и прочие нужды по следующим направлениям Программы.

**РАЗДЕЛ 3. Мероприятия по развитию системы транспортной**

**инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- строительство домов в частном секторе, направленное на обновление северной части с. Еманжелинка, улучшение жилищных условий граждан и в связи с этим, улучшения состояния дорожного полотна улиц;

Актуальность разработанных программных мероприятий.

1. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Еткульского района и бюджета Еманжелинского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Сумма финансирования на 2015г. составляла 2млн. 480тыс. 400 руб.; на 2016г. запланировано 2 млн. 547 тыс. 100 рублей.

1. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия районных программ и подлежат уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении № 2 к Программе.

1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- содержание и ремонт улично–дорожной сети в соответствии с действующим законодательством РФ;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

**3. Механизм реализации Программы и контроль ее выполнения.**

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Еманжелинского сельского поселения.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Еманжелинского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого, осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Еманжелинского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией с/поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

Реализация и контроль выполнения Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением Совета депутатов Еманжелинского сельского поселения.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.

Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных условий, усиление контроля движения.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение №1

Утверждено:

Решением Совета депутатов

Еманжелинского сельского поселения

№ 42 от «21» июня 2007 года

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования,

расположенных в границах Еманжелинского сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование улицы | Протяженность |
|  | **с. Еманжелинка**  ***Северная часть села*** |  |
| 1 | Дорожная | 320м |
| 2 | Зеленая, проулок от ул.Зеленой 26 – Чекмарева 81 | 900м |
| 3 | Челябинская | 820м |
| 4 | Проулок ул.Челябинская – ул.Уварова 77 | 200м |
| 5 | Советская | 1360м |
| 6 | Уварова | 1500м |
| 7 Чекмарева 1480м | | |
| 8 | Северная | 180м |
| 9 | Береговая | 680м |
| 10 | Въезд с Еткульского кольца до ул.Заречной | 1020м |
| 11 | Проулок ул.Советская – ул.Чекмарева | 200м |
|  | ***Итого*** | ***8660м*** |
|  |  |  |
|  | ***Центральная часть*** |  |
| 1 | Ул. Южная северная сторона | 400м |
| 2 | Ул. Карла Маркса | 700м |
| 3 | Ул. Солнечная | 1000м |
| 4 | Переулок ул. Заречная – ул. Труда | 100м |
| 5 | Ул.Совхозная | 480м |
| 6 | Ул. Лесная (с учетом многоэтажных домов) | 1640м |
| 7 | Ул. Октябрьская | 1920м |
| 8 | Ул. Заречная | 1880м |
| 9 | Ул. Фабричная | 200м |
| 10 | Ул. Труда | 680м |
| 11 | Ул. Алое Поле | 600м |
| 12 | Ул. Садовая | 620м |
| 13 | Ул. Комарова | 880м |
| 14 | Ул. Полевая | 140м |
| 15 | Ул. Школьная | 620м |
| 16 | Ул. Геологов | 660м |
| 17 | Ул. Новая | 200 м |
|  | ***Итого*** | ***12720м*** |
|  |  |  |
|  | ***Южная часть*** |  |
| 1 | Ул. Уральская | 680м |
| 2 | Ул. Космонавтов | 580м |
| 3 | Ул. Молодежная | 250м |
| 4 | Ул. Дружбы | 780м |
| 5 | Ул. Мира | 480м |
| 6 | Ул. Мира – ул. Фабричная | 540м |
|  | ***Итого*** | ***3310м*** |
|  | ***Всего по с.Еманжелинка*** | ***24690м*** |
|  |  |  |
|  | ***Поселок Депутатский*** |  |
| 1 | Ул. Садовая | 840м |
| 2 | Ул. Почтовая | 520м |
| 3 | Ул. Центральная | 520м |
| 4 | Ул. Набережная | 720м |
| 5 | Ул. Южная | 400м |
| 6 | Ул. Береговая | 320м |
| 7 | Ул. Совхозная | 520м |
|  | ***Итого*** | ***3840м*** |
|  |  |  |
|  | ***Поселок Таянды*** |  |
| 1 | Ул. Зеленая | 800м |
| 2 | Ул. Школьная | 720м |
| 3 | Ул. Труда | 1820м |
| 4 | Ул. 8 Марта | 260м |
| 5 | Ул. Кузнечная | 640м |
| 6 | Ул. Береговая | 800м |
| 7 | Ул. Совхозная переулок Дачный | 640м |
| 8 | Переулок Дачный – переулок Озерный | 1700м |
|  | ***Итого*** | ***7380м*** |
|  |  |  |
|  | ***Поселок Березняки*** |  |
| 1 | Ул. Лесная | 500м |
| 2 | Ул. Садовая | 1020м |
| 3 | Пер. Набережный | 600м |
| 4 | Ул. Озерная | 920м |
| 5 | Пер. Береговой | 240м |
| 6 | Дорога от трассы до ул. Лесная (школа) | 300м |
|  | ***Итого*** | ***3580м*** |
|  |  |  |
|  | ***Сары*** |  |
| 1 | Ул. Восточная | 1540м |
| 2 | Ул. Западная | 1000м |
|  | ***Итого*** | ***2540м*** |
|  | ***Всего по поселению*** | ***42030м*** |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Еманжелинского сельского поселения

От 18.11.2015г. № 128/5

**ПЛАН**

**проведения мероприятий Программы**

**«Комплексное развитие систем**

**транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства**

**на территории Еманжелинского сельского поселения на период 2016 - 2026гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятий | Цели реализации мероприятий | Источник финансирования,  тыс. руб. | Годы  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения Госэкспертизы на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры с/поселения | Подготовка исходной документации | Бюджет с/поселения  **120,0** | 2016 – 2018 |
| 2 | Очистка дорог от наледи и снега | Обеспечение безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения  **500,0** | 2016-2026 |
| 3 | Грейдирование улиц и переулков на территории с/поселения | Повышение  безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения  **500,0** | 2016-2026 |
| 4 | Подсыпка дорожного полотна улиц щебнем | Повышение  безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения  **800,0** | 2016-2026 |
| 5 | Нанесение осевой дорожной разметки асфальтированного полотна проезжей части по ул. Алое поле, Заречная, Школьная, Мира, Лесная, Октябрьская  в с. Еманжелинка | Повышение  безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения  **150,0** | 2016-2026 |
| 6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.25 существующих на проезжей части искусственных неровностей на ул. Алое поле  в с. Еманжелинка |
| 7 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» существующего пешеходного перехода  на ул. Октябрьская  в с. Еманжелинка |
| 8 | Приобретение и установка дорожных знаков  (по мере необходимости, либо требующих замены) | Повышение  безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения  **100,0** | 2016-2026 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Источник финансирования, тыс. руб. | Годы реализации |
| 9 | Ямочный ремонт  ул. Лесная, Труда, Заречная,  Алое поле | Устранение причин возникновения аварийных ситуаций | Бюджет с/поселения  **150,0** | 2016 |
| 10 | Оборудование искусственных неровностей возле общеобразовательных учреждений  - ул. Школьная - 2;  - ул. Заречная - 2 | Повышение  безопасности дорожного движения | Бюджет с/поселения  **220,0** | 2017-2018 |
| 11 | Устройство пешеходного перехода у спального корпуса коррекционной школы  (ул. Заречная, 21) |
| 12 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна улиц: Южная, Центральная, Береговая **в пос. Депутатский** | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **300,0** | 2016 |
| 13 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна ул. Заречная (д. № 1 – д. № 21а) | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **100,0** | 2016 |
| 14 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна ул. Северная | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **100,0** | 2016 |
| 15 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна ул. Карла Маркса | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **100,0** | 2016 |
| 16 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна  ул. Уварова (д. 58 – д. 80) | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **100,0** | 2016 |
| 17 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна  **пос. Сары** | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **200,0** | 2016 |
| 18 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна  **улицы** **Уварова**  (с № 1 по № 56) | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **170,0** | 2017 |
| 19 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна  **пос. Березняки** | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **300,0** | 2017 |
| 20 | Устройство стационарного освещения дорожного полотна  **улицы** **Дорожная** | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **170,0** | 2017 |
| 21 | Устройство стационарного освещения ул. Уральская в с. Еманжелинка | Модернизация и обновление | Бюджет с/поселения  **300,0** | 2017-2018 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Источник финансирования, тыс. руб. | Годы реализации |
| 22 | Асфальтирование дорожного полотна  **ул. Садовая** (620 м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет с/поселения, района и области  **5 500,0** | 2017-2018 |
| 23 | Асфальтирование дорожного полотна  **ул. Космонавтов** (580м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет с/поселения, района и области  **5 млн. руб.** | 2019-2020 |
| 24 | Асфальтирование дорожного полотна  **ул. Совхозная** (480 м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет с/поселения, района и области  **5 млн. руб.** | 2021-2022 |
| 25 | Асфальтирование дорожного полотна  **ул. Уварова** (1 500 м) | Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры | Бюджет области  **14 000,0** | 2023-2026 |