СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _24.08.2022 г._  № _335_

с. Еткуль

Об итогах реализации в 2021 году

муниципальной программы

«Чистая вода» на территории

Еткульского муниципального района

на 2021-2023 годы

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба ЖКХ»                А. П. Красильникова об итогах реализации в 2021 году муниципальной программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2021-2023 годы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию об итогах реализации в 2021 году муниципальной программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2021-2023 годы принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

об итогах реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2021-2023 годы

Согласно решения Собрания депутатов № 60 от 29.12.2020 г. «О бюджете Еткульского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями), на реализацию муниципальной программы «Чистая вода»  на территории Еткульского муниципального района предусмотрено: на 2021 год- 343,30 тысяч рублей, на 2022 год- 472,30 тысяч рублей, на 2023 год- 500 тысяч рублей.

На 2021 год выделенную сумму в размере 343,30 тыс. руб. планировалось направить на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации в    с. Еткуль и инженерно-экологических изысканий в с. Каратабан.

Финансирование Программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2021-2023 годы на 2021 год составило                          3,126 млн.руб.:

из них:

ОБ-2,924 млн. руб.

МБ-0,202 млн. руб.

За 2021 год по программе «Чистая вода»: выполнены  работы по разработке проектно-сметной документации для объекта «Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского района Челябинской области» и работы по инженерно-экологическим изысканиям для объекта: «Станция подготовки хозпитьевой воды и станции II подъема в с. Каратабан, Еткульского района Челябинской области»  (отчет прилагается).

Начальник МКУ «СЖКХ»                                                                  А. П. Красильников