СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _26.04.2023 г._  № _444_

с. Еткуль

Об исполнении в 2022 году органами

местного самоуправления Еткульского

муниципального района полномочий в

области дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог

местного значения

Заслушав и обсудив информации начальника МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» Красильникова А. П. об исполнении в 2022 году органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию об исполнении в 2022 году органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

об исполнении органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 2022 году

Исполнение органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения в Еткульском муниципальном районе» (далее - Программа), которая утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 13.12.2019г. № 895.

Объём финансирования Программы в 2022 году составил 60 013,046 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 33 761,200 |
| Местный бюджет | 26 251,846 |
| Итого: | 60 013,046 |

Программа состоит из двух подпрограмм:

- «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог».

2) «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

1. О ходе выполнения подпрограммы: «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог» в 2022 году

Объём финансирования подпрограммы в 2022 году составил 50 467,871 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Областной бюджет | 31 480,949 |
| Местный бюджет | 18 986,922 |
| Итого: | 50 467,871 |

В рамках подпрограммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог» в 2022 году выполнены следующие мероприятия:

- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Еткульского муниципального района на сумму 11 501,818 тыс. руб.;

- капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов Еткульского района на сумму 26 952,473 тыс. руб. (перечень выполненных работ смотреть по приложению № 1);

- работы по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов Еткульского района на сумму 12 013,580 тыс. руб. (Приложение № 2);

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети населенных пунктов Еткульского района (без финансирования).

В подпрограмме выделено 3 (три) целевых индикатора программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый показатель | Фактический показатель 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние | км | 3,5 | 3,5 |
| 2 | Соотношение фактического количества рейсов, выполненных по муниципальным маршрутам в соответствии с расписанием движения, к планируемому количеству рейсов (регулярность движения) | % | 95 | 100 |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | единиц | 5 | 5 |

Все индикаторы подпрограммы в 2022 году выполнены на 100 % и более.

Начальник МКУ «СЖКХ»                                                                          А.П. Красильников