СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _19.11.2025 г._  № _69_

с. Еткуль

О ходе реализации муниципальной

программы «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан Российской Федерации

в Еткульском муниципальном районе»

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» Зорина С. И. о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном районе»,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном районе» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального округа

Челябинской области                                                                          Н. Н. Васильева

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном районе»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем м коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальном районе» утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального округа от 13.11.2024г. №1495.

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (далее – подпрограмма) утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального округа от 13.11.2024г. №1495.

Основная цель муниципальной подпрограммы:

- повышение комфортности и безопасности проживания населения Еткульского муниципального округа за счет реконструкции, модернизации, текущего и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Достижение программной цели обеспечивается посредством реализации следующих основных задач:

- увеличение объемов строительства, модернизации, реконструкции, текущего и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

- создание условий для привлечения средств инвесторов для финансирования проектов строительства, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- развитие газификации населённых пунктов в Еткульском муниципальном округе.

Решение указанных задач обеспечивается следующими мероприятиями:

- Строительство, модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт инженерных сетей;

- Строительство, модернизация, реконструкция, текущий и капитальный ремонт газораспределительных сетей;

- Подключение к природному газу домов (квартир).

Финансирование мероприятий программы в 2025 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов и составило 45 967,9 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 9750,00 тыс. рублей, местного бюджета – 36 217,9 тыс. рублей).

Выполнены следующие работы по разработке проектов газификации в населенных пунктах округа:
- Газоснабжение п. Сары Еткульского муниципального округа Челябинской области (проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы).

- Газоснабжение д. Аткуль Еткульского муниципального округа Челябинской области (проектные работы завершены, получено положительное заключение государственной экспертизы).

- Газоснабжение д. Копытово Еткульского муниципального округа Челябинской области (проект в стадии прохождения государственной экспертизы).

- Газоснабжение д. Николаевка Еткульского муниципального округа (в стадии работ по изготовлению проекта).

- Газоснабжение д. Погудино Еткульского муниципального округа (заканчиваются работы по изготовлению проекта).

- Газификация п. Приозерный Еткульского муниципального округа Челябинской области (претензионные работы с подрядчиком в судебной инстанции).

- Газификация с. Соколово Еткульского муниципального округа Челябинской области (претензионные работы с подрядчиком в судебной инстанции).

Фактическое освоение – 11 661, 5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 995,0 тыс. рублей, местный бюджет – 10 665,5 тыс.рублей.

На период 2026 - 2030 гг. планируется изготовление проектов:

- Газоснабжение с. Шибаево Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение п. Таянды Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение д. Новобаландино Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение д. Назарово Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение п. Санаторный Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение д. Кузнецово Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение п. Депутатский Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение д. Шатрово Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение д. Грознецкий Еткульского муниципального округа Челябинской области.

- Газоснабжение с. Березняки Еткульского муниципального округа Челябинской области.

Подпрограмма «Обеспечение повышения эффективности управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий» (далее – подпрограмма) утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального округа от 13.11.2024г. №1495.

Основная цель муниципальной подпрограммы – эффективное управление в сферах жилищно-коммунального хозяйства.

Достижение программной цели обеспечивается посредством реализации следующих основных задач:

- Обеспечение эффективности деятельности муниципального казенного учреждения «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры»;

- Контроль выполнения управляющими компаниями и другими организациями ЖКХ требований и правил предоставления коммунальных услуг;

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- Направление сельским поселениям межбюджетных трансфертов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в том числе на регистрацию объектов муниципальной собственности, на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Решение указанных задач обеспечивается следующими мероприятиями:

- Фактический объем предоставленных межбюджетных трансфертов на коммунальное хозяйство.

- Фактический объем предоставленных межбюджетных трансфертов выделенных на благоустройство кладбищ.

В рамках исполнения положений подпрограммы проведены следующие работы:

- замена подводов теплотрасс к многоквартирным домам в разрезе поселений;

-капитальный ремонт участков теплотрассы от котельных по ул. Промышленная и ул. Труда в с.Коелга;

-капитальный ремонт котлов (2 ед.) котельной №1 в с. Коелга;

-капитальный ремонт котлов (2 ед.) котельной №2 в с. Коелга;

-замена газового котла в котельной № 1 с. Коелга;

-замена запорной арматуры сетях теплоснабжения ул. Хохрякова, Солнечная, Заречная, Станичная в с. Коелга;

-проведены работы по техническому обслуживанию котельной с. Селезян с ремонтом запорной арматуры на тепловых сетях;

-проведены работы по капитальному ремонту участка теплотрассы по ул. Советская в с. Селезян;

-проведены работы по переоборудованию угольной котельной в с. Белоусово на газ, с заменой котла;

- проведены работы по ремонту оборудования котельной с. Лебедевка;

-проведены работы по промывке и опрессовке внутренних систем теплоснабжения многоквартирных домов и социально значимых объектов района;

-проведены работы по капремонту водопровода по ул. Северная с. Еткуль;

-проведены работы по ремонту канализационных станций в с. Еткуль – 2шт.; с. Каратабан – 1 шт.;

-проводятся работы по капитальному ремонту части канализационного коллектора от КНС №2 до ул. Октябрьская в с. Еткуль (окончание работ – первая половина декабря 2025 г.);

-проведены работы по замене резервуара сточных вод на станции приема сточных вод очистных сооружений с. Еткуль.

Фактическое освоение средств составляет – 24 316,05 тыс. рублей, в том числе:

-обеспечение деятельности МКУ «СЖКХ» на 01.11.2025г. составило - 5 942,05 тыс. рублей;

-организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (в виде межбюджетных трансфертов сельским поселениям) – 17 375,05 тыс. рублей.

-содержание мест захоронения (в виде межбюджетных трансфертов сельским поселениям) – 998,95 тыс. рублей.

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» (далее-подпрограмма) к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации в Еткульском муниципальной округе»

Основная цель муниципальной подпрограммы:

-государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Достижение программной цели обеспечивается посредством реализации следующих основных задач:

-предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства;

-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Решение указанных задач обеспечивается следующими мероприятиями:

-«осуществление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства»;

-«молодым семьям-участника подпрограммы дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка»;

-«организация работы по заключению соглашений с банками о сотрудничестве и взаимодействии в реализации подпрограммы»»

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики Еткульского муниципального округа.

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

- Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия ответственным исполнителем подпрограммы решения о включении молодой семьи-участника подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет.

- Молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с 51 статьей Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- Наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Для участия в подпрограмме молодая семья подает в администрацию Еткульского муниципального района следующие документы:

- Копии документов, удостоверяющих личность каждого члена молодой семьи;

- Копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

- Решение органа местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

- Документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

- Заявление о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных членов молодой семьи;

- Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.

В 2025 году 1 молодая семья улучшила жилищные условия в соответствии с подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» к государственной программе Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на общую сумму 1130547,60, (179556,12 федеральный бюджет, 627977,88 областной бюджет, 323013,60 местный бюджет, 3950000 рублей собственные средства) из них:

- 1 семья из Печенкинского сельского поселения в составе 4 членов семьи на сумму 1130547,60.

Все мероприятия программы, запланированные на 2025 год исполнены.

Начальник МКУ «СЖКХ»                                                                                С. И. Зорин