СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _28.01.2026 г._  № _166_

с. Еткуль

О ходе реализации муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории Еткульского

муниципального района» в 2025 году

Заслушав и обсудив доклад начальника МКУ «Служба ЖКХ» С. И. Зорина о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской на территории Еткульского муниципального района» в 2025 году, отмечая, что всего в рамках программы в Еткульском муниципальном районе в 2025 году выполнены работы по благоустройству 5 общественных территорий

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш А Е Т:

доклад о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Еткульского муниципального района» в 2025 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов Еткульского муниципального района Н. Н. Васильева

Доклад

о реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2025 году в Еткульском муниципальном районе

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 г. № 1509 (далее – Программа).

В рамках данной Программы реализуются мероприятия по благоустройству общественных пространств, территорий, дворовых территорий.

Всего на реализацию программы в 2025 году было выделено 15 602,821 тыс. руб. на 5 объектов, в том числе:

- средства федерального бюджета – 8 085,255 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 336,886 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 7 180,680 тыс. руб.

В соответствии с правилами программы мероприятия для реализации в 2025 году определялись посредством рейтингового голосования граждан в возрасте старше 14 лет.

По итогам проведённого в 2024 году онлайн голосования граждан за выбор общественных территорий, в котором приняли участие 5387 жителей Еткульского района, из 6 проектов были выбраны следующие 4 проекта для реализации в 2025 году:

- Благоустройство сквера воинской Славы в с. Селезян, ул. Мира, земельный участок 18Н Еткульского муниципального района Челябинской области на сумму 3 791,249 тыс. руб.;

- Благоустройство спортивно-игровой площадки в с. Коелга, ул. Заречная,      д. 8А Еткульского муниципального района Челябинской области на сумму 6 210,797 тыс. руб.;

- Благоустройство детской площадки в д. Кузнецово, ул. Красноармейская, 17 Еткульского муниципального района Челябинской области на сумму 1 671,688 тыс. руб.;

- Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Соколово Еткульского муниципального района Челябинской области на сумму 1 361,446 тыс. руб.

Пятый объект был включен дополнительно с финансированием за счёт средств местного бюджета:

- Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Шибаево  Еткульского муниципального района Челябинской области на сумму – 2 567,641 тыс. руб.

По объектам «Благоустройство сквера воинской Славы в с. Селезян, ул. Мира, земельный участок 18Н Еткульского муниципального района Челябинской области», «Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Соколово Еткульского муниципального района Челябинской области», «Благоустройство детской площадки в д. Кузнецово, ул. Красноармейская, 17 Еткульского муниципального района Челябинской области» работы завершены в полном объёме и приняты.

На объектах «Благоустройство спортивно-игровой площадки в с. Коелга,       ул. Заречная, д. 8А Еткульского муниципального района Челябинской области», «Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Шибаево  Еткульского муниципального района Челябинской области» работы приняты частично из-за недобросовестного исполнения подрядчиком (ООО «Эмми») контрактных обязательств по поставке оборудования детских площадок и спортивного оборудования. Оборудование было поставлено не соответствующее техническому заданию, не сертифицированное. В результате муниципальные контракты по данным объектам были расторгнуты, подрядчику были начислены неустойки за неисполнение контрактных обязательств.

По спортивно-игровой площадке в с. Коелга были приняты работы по устройству основания и освещения площадки на сумму 3 767 284,52 руб., взыскана неустойка в сумме 219 883,84руб.

По детской площадке в с. Шибаево были приняты работы по устройству основания, освещения, ограждения площадки на сумму 1 646 181,55 руб., взыскана неустойка в размере 133 093,78 руб.

Начальник МКУ «Служба ЖКХ»                                                                     С. И. Зорин