СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _24.04.2024 г._  № _595_

с. Еткуль

| О ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2023 году |  |
| --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры» Красильникова А. П. о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2023 году

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2023 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району в 2023 году

Исполнение органами местного самоуправления Еткульского муниципального района полномочий в области благоустройства сельских территорий реализуется в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» (далее - Программа), которая утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 22.11.2021г. № 892.

Объём финансирования Программы в 2023 году составил 14 969,24 тыс. рублей, в том числе:

| Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Федеральный бюджет | 8 329,72 |
| Областной бюджет | 2 686,71 |
| Местный бюджет | 2 011,78 |
| Внебюджетные средства | 1 941,03 |
| Итого: | 14 969,24 |

1. О ходе выполнения подпрограммы: «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2023 году

В рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области по Еткульскому муниципальному району» в 2023 году предусмотрены следующие мероприятия:

— Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Труда с. Еткуль Челябинской области – 1470,0 тыс. руб.;

— Ремонт улично-дорожной сети по ул. Первомайская от здания № 11 до здания 11Б, 11Г в с. Еткуль Еткульского района, Челябинской области Еткульского муниципального района Челябинской области – 1438,0 тыс.руб.;

- Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира 32 - ул.Советская 45 в с.Селезян Еткульского района Челябинской области – 960,72 тыс.руб.

- Капитальный ремонт школьного стадиона по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с.Коелга, ул.Советская, д,5 – 11 100,52 тыс.руб

В программе выделено целевые индикаторы программы:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовый показатель | Фактический показатель 2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | шт | 2 | 3 |
| 2 | Комплексное развития сельских территорий (сельских агломераций) | шт | 1 | 1 |

Начальник МКУ «СЖКХ»                                                                                  А.П. Красильников