СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _31.01.2024 г._  № _565_

с. Еткуль

О ходе реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей

среды в Еткульском муниципальном

районе» в 2023 году

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела сельского хозяйства и экологии администрации Еткульского муниципального района С. Н. Чечиль о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» в 2023 году

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

информацию о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» в 2023 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                      Н. Н. Васильева

Информация

о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» в 2023 году

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Еткульском муниципальном районе» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Еткульского муниципального района от 19.12.2022 г. № 1051.

Основные цели муниципальной программы:

- Улучшение экологической обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологически привлекательного имиджа района для комфортного проживания населения и развития туризма;

- Сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества;

- Привлечение внимания общественности к проблемам  окружающей среды в Еткульском муниципальном    районе, формирование экологической культуры населения;

- Обеспечение экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО).

Достижение программных целей обеспечивается посредством реализации следующих основных задач:

- Обеспечить контейнерный сбор ТКО;

- Обустроить контейнерные площадки;

- Рекультивировать, ликвидировать несанкционированные свалки;

4. Организовывать работы по распространению экологических знаний, формированию экологической культуры у населения и обеспечению района достоверной информацией о состоянии окружающей среды через местные СМИ.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального района».

- «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района»

Финансирование мероприятий программы в 2023 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов с учетом целевого назначения и выполнения требований, предусмотренных положениями программы и составило 11 560 500  руб., из них 10 089 500  руб. средства областного бюджета, 1 471 000 руб. средства местного бюджета. Все средства были освоены на создание и обустройство и содержание контейнерных площадок, ликвидацию свалок.

По подпрограмме «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Еткульского муниципального района» в 2023 году было обустроены контейнерные площадки в Печенкино и Шеломенцево и построена площадка в Шибаево.

На эти цели потрачено 370 600  руб. из средств местного бюджета.

Проведена уборка контейнерных площадок на территории Еткуля от строительного мусора и растительных отходов. На эти цели потрачено 275 400 руб. из средств местного бюджета.

По подпрограмме «Природоохранные мероприятия на территории Еткульского муниципального района» в 2023 году было ликвидировано семь свалок отходов на территории Каратабанского, Пискловского, Лебедевского, Белоусовского. Белоносовского, Печенкинского, Селезянского сельских поселений. Вывезено около 13 000 куб. м. мусора на площади более 13 гектар.

На эти цели было потрачено 10 914 000 рублей, в том числе 10 089 500 рублей средства областного бюджета и 825 000 рублей средств местного бюджета.

В районе проходили природоохранные мероприятия. Силами молодежного движения «Еткуль-территория молодости» систематически проводилась очистка водоохранной зоны озер Шантропай, Каратабан, Еткуль, Селезян, Боровушка, Круглое,  Белоносово, Коелга -  река Увелка, река Еманжелинка Инвентарь – перчатки и мешки предоставлялись бесплатно министерством экологии Челябинской области.

В рамках формирования экологической культуры населения в 2023 году регулярно публиковались заметки в газете «искра» по экологическим проблемам, проводились мероприятия в администрации района с приглашением наших волонтеров на экологические слеты, на базе краеведческого музея и библиотеки проводились лекции, эко-уроки, эко-конкурсы.

Большинство мероприятий программы, запланированных на 2023 год, исполнены, целевые показатели достигли своих плановых значений, рейтинг эффективности реализации программы в 2023 году составляет 8,8 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой эффективности программы.

Начальник отдела сельского хозяйства

и экологии администрации Еткульского

муниципального района                                                                                 С. Н. Чечиль