СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от _25.03.2020 г._  № _676_

с. Еткуль

О ходе реализации в 2019 году

муниципальной программы

«Чистая вода» на территории

Еткульского муниципального района

на 2010-2020 годы

Заслушав и обсудив информацию начальника МКУ «Служба ЖКХ»                А. П. Красильникова о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2010-2020 годы

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш А Е Т:

- Информацию о ходе реализации в 2019 году  муниципальной программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2010-2020 годы принять к сведению (прилагается).

- Рекомендовать администрации Еткульского муниципального района при формировании программы на очередной период провести анализ состояния водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района и определить приоритетные объекты для обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения.

- Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по отраслям производства, жилищно-коммунальному хозяйству и социальной политике (председатель Барчук И.В.).

Председатель Собрания депутатов

Еткульского муниципального района                                                 И.В. Михайлов

Информация

о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2010-2020 годы

Согласно решения Собрания депутатов №474 от 19.12.2018г. «О бюджете Еткульского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а именно приложения 8 на реализацию муниципальной программы «Чистая вода»  на территории Еткульского муниципального района предусмотрено: на 2019 год- 500 тысяч рублей, на 2020 год- 500 тысяч рублей, на 2021 год- 500 тысяч рублей.

На 2019 год выделенную сумму в размере 500,0 тыс.руб. планировалось направить на капитальный ремонт водопроводных сетей с. Еткуль и разработку проектно-сметной документации на водоочистную станцию в с. Каратабан.

Финансирование Программы «Чистая вода» на территории Еткульского муниципального района на 2010-2020 годы на 2019 год составило                          0,617 млн.руб.:

из них:

ОБ-0,0 млн. руб.

МБ-0,617 млн. руб

За 2019 год по программе «Чистая вода»:

выполнены работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Комсомольская от пер.21 до ул. Садовая в с.Еткуль на сумму 120,0 тыс.руб.,

выполняются работы по разработке проектно-сметной документации                  «Станция подготовки хозпитьевой воды и станция II – го подъема в с. Каратабан» на  сумму 496,825 тыс.руб. Заключен муниципальный контракт №4 от 19.12.2019г.  срок выполнения контракта до 31.05.2020г.

Общая протяженность отремонтированных сетей, за счет районного бюджета, составила 0,31  км.

В целом по программе отремонтировано 0,31 км водопроводных сетей на территории Еткульского муниципального района.

Начальник МКУ «СЖКХ»                                                           А.П. Красильников