Дорожная карта

по разработке актуализированной водоснабжения и водоотведения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнение |
| 1 | Распоряжение о начале разработки: проект актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) | 04.02.2025г. |
| 2 | Размещение решения о разработке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.)  | 04.02.2025г. |
| 3 | Размещение уведомления о разработке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026года) | 05.02.2025г. |
| 4 | Разработка проекты актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026года) | февраль - март 2025г. |
| 5 | Опубликование проекта схемы водоснабжения и водоотведения  | 01.04.2025г. |
| 6 | Опубликование сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения | до 01.04.2025г. |
| 7 | Рассмотрение проекта водоснабжения и водоотведения и сбор замечаний и предложений  | до 20.05.2025г. |
| 8 | размещение информации о месте проведения публичных слушаний | 27.05.2025г. |
| 9 | Публичные слушания | 03.06.2025г. |
| 10 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слушаний  | 09.06.2025г. |
| 11 | Принятие решения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения ( или возвращение проекта схемы водоснабжения и водоотведения на доработку) | 10.06.2025г. |
| 12 | Размещение утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения  | 24.06.2025 |