Дорожная карта

по разработке актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения

( актуализация на 2026года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнение |
| 1 | Распоряжение о начале разработки: проект актуализации схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) | 03.02.2025г. |
| 2 | Размещение решения о разработке проекта актуализированной схемытеплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) на официальном сайте | 03.02.2025г. |
| 3 | Размещение Уведомления о разработке проекта актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) на официальном сайте с указанием страницы на которой размещалась действующая схема теплоснабжения. | 04.02.2025г. |
| 4 | Разработка проекта актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г) | февраль –март 2025г. |
| 5 | Размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) | до 01 апреля 2025г. |
| 6 | Сбор замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) | с 21.04.2025г.-05.05.2025г. |
| 7 | Размещение на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района замечаний и предложений поступившим по актуализированной с кем с теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) | 06.05.2025г.-07.05.2025г. |
| 8 | Размещение на официальном сайте администрации Еткульского муниципального района скриншотуведомления о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на2026г.) | 07.05.2025г. |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) | 20.05.2025г. |
| 10 | Подготовка и размещение протокола публичных слушаний но проекту актуализированной схемы теплоснабжения Еманжелинского сельского поселения (актуализация на 2026г.) | 02.06.2025г. |