УТВЕРЖДАЮ:

Глава Еткульского муниципального района В.Н. Головчинский

« 04 » октября 2017 года

**Акт проверки № 8-2017**

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Селезянский детский сад «Теремок»

за период с 01.01.2016 г. по 31.07.2017 г.

04.10.2017 г. с. Еткуль

Отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Еткульского муниципального района на основании части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с пунктом 2 Плана проведения проверок отдела внутреннего муниципального финансового контроля администрации Еткульского муниципального района на II полугодие 2017 года, утвержденного распоряжением администрации Еткульского муниципального района от 15.05.2017 г. № 471 и распоряжением администрации Еткульского муниципального района от 28.08.2017 г. № 1103 в период с 04.09.2017 г. по 29.09.2017 г. в муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении «Селезянский детский сад «Теремок», ИНН 7430006543, расположенном по адресу: Челябинская область, Еткульский район, с. Селезян, ул. Советская, д. 51, проведена проверка соблюдения субъектом контроля требований бюджетного законодательства и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок за период с 01.01.2016 г. по 31.07.2017 г. Проверку проводила начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля Нурмухаметова Р.Р.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа предоставленных документов и сведений, в том числе рассмотрены:

- устав учреждения;

- лицензия на образовательную деятельность;

- план закупок товаров, работ, услуг на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов;

- план-график закупок товаров, работ, услуг на 2017 финансовый год;

- приказ о назначении заведующей;

- приказы о создании приемочной комиссии;

- приказы о возложении обязанностей контрактного управляющего;

- договор на бухгалтерское обслуживание финансово – хозяйственной деятельности;

- учетная политика учреждения;

- приказы об определении должностных лиц, обладающих правом пользования сертификатами ключей электронной цифровой подписи;

- удостоверения о повышении квалификации;

- документы, подтверждающие применение Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 02.10.2013 года № 567;

- реестр контрактов или иных гражданских правовых договоров (статья 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- контракты (договоры), заключенные по итогам осуществления закупок за период январь-декабрь 2016 года, январь-июль 2017 года;

- документы, подтверждающие приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за период январь-декабрь 2016 года, январь-июль 2017 года;

- документы, подтверждающие оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, за период январь-декабрь 2016 года, январь-июль 2017 года;

- журналы операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за период январь-декабрь 2016 года, январь-июль 2017 года;

- журналы операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов за период январь-декабрь 2016 года, январь-июль 2017 года;

- оборотные ведомости по нефинансовым активам за период январь-декабрь 2016 года, январь-июль 2017 года.

В ходе проверки использована информация, размещенная в единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт).

**Сведения о проверяемой организации.**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Селезянский детский сад «Теремок» (далее – МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок») является правопреемником прав и обязанностей муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Селезянский детский сад «Теремок», созданного в целях реализации права граждан на образование, гарантии общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей, является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.

В своей деятельности МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательными и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, муниципальными правовыми актами, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней, уставом (приложение № 1).

Ведение образовательной деятельности осуществляется на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 74Л02 № 0001942, выданной Министерством образования и науки Челябинской области 23.05.2016 г. регистрационный № 12729 (приложение № 2).

Учредителем МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» является от имени Еткульского муниципального района администрация Еткульского муниципального района. Функции и полномочия собственника имущества осуществляет комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Еткульского муниципального района. Деятельность учреждения координирует Управление образования администрации Еткульского муниципального района в соответствии с полномочиями, делегируемыми Учредителем. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной Учредителем бюджетной сметы.

**Порядок организации осуществления закупок.**

В целях реализации Закона о контрактной системе на основании постановления администрации Еткульского муниципального района от 31.12.2013 г. № 919, Управление образования администрации Еткульского муниципального района наделено полномочиями на выполнение функций по планированию и осуществлению функций закупки, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд казенных образовательных организаций района, подведомственных Управлению образования, в т.ч. для МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок».

Приказом Управления образования администрации Еткульского муниципального района от 31.08.2009 г. № 30 заведующей МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с 1 сентября 2009 года назначена Шарамонова Людмила Константиновна (приложение № 3).

МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» приказами «О назначении должностного лица, ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)» ответственными за осуществление закупок – контрактным управляющим, назначены (приложение № 4):

от 30.12.2013 г. № 20 заведующий хозяйством Юферева Галина Николаевна;

от 06.04.2016 г. № 7/12 заведующий хозяйством Садыкова Наталья Павловна;

от 22.11.2016 г. № 24 заведующий хозяйством Картавкина Марина Александровна.

Согласно части 6 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактный управляющий должен иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

На момент проверки прошли курсы повышения квалификации (приложение № 5):

Картавкина М.А. в Центре консалтинга и сопровождения закупок Госдоговор в период с 23.03.2017 г. по 06.04.2017 г. по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации регистрационный № 333/004465, дата выдачи 2017 г.);

Шарамонова Л.К. в Челябинском филиале ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по программе «Планирование и организация закупок в соответствии с Федеральным законом № 44 от 05.04.2013 г. «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 120 часов (удостоверение о повышении квалификации регистрационный № 533, дата выдачи 2017 г.).

Заключение контрактов (договоров) в проверяемом периоде осуществлялось заведующей Шарамоновой Людмилой Константиновной.

Приказами МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» от 09.01.2015 г. № 1, от 18.04.2016 г. № 8 наделены правом квалифицированной электронной подписи заведующая Шарамонова Л.К., заведующие хозяйством Юферева Г.Н., Садыкова Н.П. (приложение № 6).

**В ходе проведения проверки установлено:**

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), п. 6 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» учетная политика должна быть сформирована на каждое учреждение. Учетная политика для целей бюджетного учета в МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» на 2016 г., 2017 г. утверждены приказами МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» от 30.12.2015 г. № 23 и от 30.12.2016 г. № 27 (далее – Учетная политика) (приложение № 7).

В соответствии с п. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ, п. 5 Приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» бухгалтерское обслуживание финансово – хозяйственной деятельности МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» осуществляет Управление образования администрации Еткульского муниципального района на основе договора на обслуживание от 11.01.2016 г. (приложение № 8).

В декабре 2015 года МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 468,22 тыс. рублей, исполнение которых осуществлялось в течение 2016 года.

В 2016 году заключено 79 контрактов (договоров) на общую сумму 2747,40 тыс. рублей.

За период с 01.01.2017 г. по 31.07.2017 г. заключено 51 контрактов (договоров) на общую сумму 2280,84 тыс. рублей (приложение № 9).

**Соблюдение требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе, и обоснованности закупок.**

Согласно части 1 статьи 18 Закона о контрактной системе обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений [статьи 13](#sub_13) Закона о контрактной системе (в том числе решениям, поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства Российской Федерации, законам субъектов Российской Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым актам), а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений [статьи 13](#sub_13) Закона о контрактной системе, и установленных в соответствии со [статьей 19](#sub_19) Закона о контрактной системе требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (часть 2 статьи 18 Закона о контрактной системе).

При формировании плана-графика закупок обоснованию подлежат:

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном [статьей 22](#sub_22) Закона о контрактной системе;

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с [главой 3](#sub_300) Закона о контрактной системе, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (часть 3 статьи 18 Закона о контрактной системе).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 555 утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Правила), а также формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок, планов-графиков закупок (пункт 4 Правил).

Согласно части 7 статьи 17 Закона о контрактной системе план закупок формируется муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно части 9 статьи 17 Закона о контрактной системе утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Лимиты бюджетных обязательств доведены МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» уведомлением о бюджетных ассигнованиях на 2017 – 2019 годы от 22.12.2016 г. № 27 (приложение № 10).

# План закупок (уникальный номер [201703693002091001](http://zakupki.gov.ru/epz/purchaseplanfz44/purchasePlanStructuredCard/general-info.html?plan-number=201703693002091001)) на 2017 финансовый год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – План закупок), а также обоснование закупок товаров, работ, услуг при формировании и утверждении Плана закупок утверждены без нарушения срока – 28.12.2016 г., размещены на Официальном сайте без нарушения срока – 28.12.2016 г. (приложение № 11).

Анализ данных, указанных в форме обоснования закупок товаров, работ, услуг при формировании и утверждении плана закупок, свидетельствует об отсутствии в действиях МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» нарушений требований части 2 статьи 18 Закона о контрактной системе, а также Правил.

Согласно части 10 статьи 21 Закона о контрактной системе план-график муниципальным заказчиком разрабатывается ежегодно на один год и утверждается в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.

Согласно части 15 статьи 21 Закона о контрактной системе утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения план-графика.

Первоначальный План-график закупок (уникальный номер 2017036930020910010003) товаров, работ, услуг на 2017 финансовый год (далее – План-график), а также обоснование закупок товаров, работ, услуг при формировании и утверждении Плана-графика, утверждены приказом МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» от 28.12.2016 г. № 1/1 без нарушения срока.

План-график размещен на Официальном сайте с нарушения срока – 18.01.2017 г. (приложение № 12).

Таким образом, МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» нарушена часть 15 статьи 21 Закона о контрактной системе.

Анализ данных, указанных в форме обоснование закупок товаров, работ, услуг при формировании и утверждении Плана-графика, свидетельствует об отсутствии в действиях МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» нарушений требований части 3 статьи 18 Закона о контрактной системе, а также Правил.

**Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной системе.**

В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона о контрактной системе под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ).

Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 2 статьи 19 Закона о контрактной системе).

Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы на основании правил нормирования, установленных в соответствии с [частью 4](http://base.garant.ru/70353464/2/#block_194) Закона о контрактной системе, утверждают [требования](http://base.garant.ru/71545514/#block_1000) к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений (часть 5 статьи 19 Закона о контрактной системе).

Приказом Управления образования администрации Еткульского муниципального района от 30.12.2016 г. № 114 утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Управления образования администрации Еткульского муниципального района, в том числе подведомственных ему казенных учреждений.

Приказом Управления образования администрации Еткульского муниципального района от 30.12.2016 г. № 114/1 утверждены Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Управления образования администрации Еткульского муниципального района, в том числе подведомственных ему казенных учреждений.

Приказом Управления образования администрации Еткульского муниципального района от 30.12.2016 г. № 114/2 утверждены Правила определения требований к закупаемым Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Согласно части 6 статьи 19 Закона о контрактной системе правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) подлежат размещению в единой информационной системе.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 4 «Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Еткульского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», утвержденных постановлением администрации Еткульского муниципального района от 29.06.2016 г. № 162, нормативные затраты, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самими органами местного самоуправления, отраслевыми органами администрации и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня принятия соответствующих правовых актов.

Управлением образования администрации Еткульского муниципального района нормативные затраты на обеспечение функций Управления образования администрации Еткульского муниципального района, в том числе подведомственных ему казенных учреждений размещены на Официальном сайте без нарушения срока – 12.01.2017 г. (приложение № 13)

Согласно Плану-графику в проверяемом периоде МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» не осуществлялись закупки, на которые распространяются Требования к закупаемым Управлением образования администрации Еткульского муниципального района и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график.**

При выборочной проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-график при планировании трех закупок путем проведения электронных аукционов на общую сумму 137436,0 рублей установлено, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» использовался метод сопоставимых рыночных цен (приложение № 14).

Согласно части 2 статьи 22 Закона о контрактной системе [метод](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153376/#dst100034) сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (часть 3 статьи 22 Закона о контрактной системе).

МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» предоставлены к проверке ценовые предложения поставщиков. Запросы о предоставлении ценовой информации отсутствуют. Из объяснительной заведующей МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» запросы были направлены в электронном виде по электронной почте контрактного управляющего, которая на момент проверки в МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» не работает. Проверить запросы о предоставлении ценовой информации на соответствие условиями планируемой закупки не представляется возможным.

**Применение Заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.**

Положениями части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе определено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Претензионная работа за проверяемый период МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» не осуществлялась, неустойка (пени, штраф) в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) не взыскивалась, в связи со своевременным осуществлением поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и отсутствием претензий (информационное письмо заведующей Шарамоновой Л.К.) (приложение № 15).

**Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.**

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

Согласно позиции Минэкономразвития России, изложенной в его письме от 30.09.2014 № Д28и-1889 (пункт 72), результаты проведения экспертизы силами заказчика оформляются в порядке, установленном локальными правовыми актами заказчика, в том числе по выбору заказчика только документом о приемке товара, работы, услуги с визами (подписями) работников, привлеченных к проведению экспертизы, либо специальным экспертным заключением или иным образом. Решение о порядке проведения экспертизы силами заказчика принимается заказчиком самостоятельно с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Приказами МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» от 11.01.2016 г. № 1/10, от 06.02.2017 г. № 5/2 создана приемочная комиссия по приемке и экспертизе поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта (приложение № 16).

Приказами МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» от 01.11.2016 г. № 23, от 22.11.2016 г. № 24/1 назначены ответственные лица за прием продовольственного сырья и пищевых продуктов на пищеблоке детского сада с проведением экспертизы (приложение № 17).

В ходе выборочной проверки установлено, что экспертиза поставленных товаров МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» проводилась.

В ходе выборочной проверки по пункту 5 части 8 статьи 99 Закона о контрактной системе соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта проверены 7 муниципальных контрактов на общую сумму 864404,64 рублей, проверкой установлено следующее.

1. МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с ООО «Дом торговли» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен муниципальный контракт на поставку товара № 21/23 от 25.05.2016 г. на сумму 39800,0 рублей (приложение № 18).

Срок поставки: в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания контракта, т.е. не позднее 28.05.2016 г.

На момент проверки товар поставлен в полном объеме, без нарушения срока поставки товара, установленного контрактом (товарная накладная № 548 от 25.05.2016 г.)

Оплата товара осуществляется по факту поставки в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании представленной Поставщиком счета, накладной, гарантийного талона. Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с платежным поручением от 27.05.2016 г. № 15069 на сумму 39800,0 рублей, оплата по контракту произведена в срок и полном объеме.

При визуальном осмотре несоответствия поставленного товара условиям контракта № 21/23 не выявлено.

В ходе проверки установлено, что товар используется по назначению, что соответствует целям осуществления закупки.

2. МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с ООО «Интекса-74» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен муниципальный контракт на поставку товара № 266-16/27 от 27.06.2016 г. на сумму 19450,0 рублей (приложение № 19).

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания контракта, т.е. не позднее 07.07.2016 г.

На момент проверки товар поставлен в полном объеме и срок установленный контрактом на сумму 19450,0 рублей (товарная накладная № 236 от 27.06.2016 г.).

Оплата товара осуществляется по факту поставки в рублях путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании представленной Поставщиком счет-фактуры, счета и накладной. Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с платежным поручением от 13.07.2016 г. № 20543 на сумму 19450,0 рублей, оплата по контракту произведена в срок и полном объеме.

При визуальном осмотре несоответствия поставленного товара условиям контракта № 266-16/27 не выявлено.

В ходе проверки установлено, что товар используется по назначению, что соответствует целям осуществления закупки.

3. МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с ООО «ИННОВАТИКА» по результатам проведения аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту системы отопления в здании МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» № 0169300029116000050-0223745-01 от 25.07.2016 г. на сумму 630539,64 рублей (приложение № 20).

Согласно пункту 1.2 муниципального контракта № 0169300029116000050-0223745-01 от 25.07.2016 г. подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и локальной сметой (локальным сметным расчетом) (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Локальная смета (локальный сметный расчет) прилагаемая к заключенному контракту на сумму 630539,64 рублей, что соответствует цене контракта*.*

Согласно пунктам 4.4, 4.5 муниципального контракта № 0169300029116000050-0223745-01 от 25.07.2016 г. цена контракта может изменяться, если по предложению Муниципального заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

Дополнительным соглашением № 1 от 25.07.2016 г. к муниципальному контракту № 0169300029116000050-0223745-01 от 25.07.2016 г. увеличили цену контракта на сумму 62988,0 рублей - 9,99%.

Первоначальную локальную смету (локальный сметный расчет) дополнили локальной сметой (локальный сметный расчет) № 7.

При сверке акта о приемке выполненных работ с локальной сметой (локальным сметным расчетом) установлено следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | По локальному сметному расчету | | По акту выполненных работ | |
| Кол-во | Стоимость за единицу | Кол-во | Стоимость за единицу |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м. трубопровода | **6.114** | 498,95 | **7.104** | 498,95 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м. трубопровода | 1.2 | 773,63 | 1,2 | 773,63 |
| 3 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2. 100 отверстий | **0.7** | 627,27 | **1.4** | 631,07 |
| 4 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.3 | 1016,24 | 0.3 | 1022,16 |
| 5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м. трубопровода | 2.814 | 3223,37 | 2.814 | 3234,0 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м. трубопровода | 3.3 | 5822,55 | 3.3 | 5815,0 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м. трубопровода | 1.2 | 8743,18 | 1.2 | 8730,0 |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром мм: 15, м. | - | - | **99** | 27,60 |
| 9 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг. | 60 | 13,20 | 60 | 13,20 |
| 10 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт. | 70 | 43,50 | 70 | 52,30 |
| 11 | Установка кранов воздушных, 1 комплект | 70 | 10,08 | 70 | 10,08 |
| 12 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт. | 70 | 29,30 | 70 | 35,60 |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, 1 шт. | 2 | 269,68 | 2 | 103,14 |
| 14 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм, шт. | 2 | 327,0 | 2 | 327,0 |
| 15 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм, 1 соединение | 4 | 170,52 | 4 | 170,05 |
| 16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм, 1 врезка | 2 | 551,97 | 2 | 551,78 |
| 17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м. трубопровода | 6.114 | 108,79 | 6.114 | 96,25 |
| 18 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м. трубопровода | 1.2 | 102,74 | 1.2 | 92,70 |
| 19 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт. | 0.81 | 1170,06 | 0.81 | 1142,95 |
| 20 | Установка радиаторов чугунных, 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0.35496 | 3668,77 | 35,496 | 398,24 |
| 21 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, кВт | 35.496 | 360,0 | - | - |
| 22 | Установка кранов воздушных (Маевского), 1 комплект | 81 | 10,08 | 81 | 10,08 |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 345,23 | 1.048 | 351,74 |
| 24 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 1423,41 | 1.048 | 1472,20 |
| 25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м. | - | - | **0.99** | 83,99 |
| 26 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, м3 заделки | 0.7 | 1395,75 | 0.7 | 1413,68 |
| 27 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 4.5 | 44,21 | 4.5 | 8,0 |
| 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км | 4.5 | 8,33 | 4.5 | 10,30 |
| 29 | Возврат-металлолома, т. | -3.45 | 1058,0 | -3.45 | 1317,0 |
|  | Всего по смете с НДС |  | 768951,0 |  | 693527,64 |
|  | Всего с учетом понижения по итогам аукциона в электронной форме | 0,82 | 630539,64 |  |  |

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных [статьями 34](http://base.garant.ru/70353464/3/#block_34), [95](http://base.garant.ru/70353464/3/#block_95) Закона о контрактной системе. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в перечисленных в ней случаях части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

В соответствии с [подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95](http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9511) Закона о контрактной системе изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Позиция Минэкономразвития РФ об увеличении (уменьшении) заказчиком объема работ, как предусмотренных контрактом, так и отсутствующих в сметной документации изложена в письме от 06.03.2015 г. №Д28и-561, согласно которому заказчик вправе увеличить предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов, в случае если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, увеличить или уменьшить не более чем на десять процентов только предусмотренные контрактом работы и в случае уменьшения предусмотренного контрактом объема работ (не более чем на десять процентов) отдельная позиция сметной документации может быть исключена с соответствующим изменением общей цены контракта по соглашению сторон.

Таким образом, по двум позициям увеличены объем работ более чем на десять процентов, включены работы, не предусмотренные контрактом, что свидетельствует о нарушении МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

Оплата выполненных работ осуществляется Муниципальным заказчиком по факту выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами актами о приемке выполнения работ (формы КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры).

Акт о приемке выполненных работ от 24.08.2016 г. № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 24.08.2016 г. № 1.

В соответствии с платежным поручением от 05.09.2016 г. № 25491 на сумму 693527,94 рублей, оплата по контракту произведена в срок и полном объеме.

4. МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с ООО «Интекса-74» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен муниципальный контракт на поставку товара № 389/40 от 08.09.2016 г. на сумму 26940,0 рублей (приложение № 21).

Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания контракта, т.е. не позднее 18.09.2016 г.

На момент проверки товар поставлен в полном объеме и срок установленный контрактом на сумму 26940,0 рублей (товарная накладная № 350 от 08.09.2016 г.).

Оплата товара осуществляется по факту поставки в рублях путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании представленной Поставщиком счет-фактуры, счета и накладной. Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с платежным поручением от 14.09.2016 г. № 26536 на сумму 26940,0 рублей, оплата по контракту произведена в срок и полном объеме.

При визуальном осмотре несоответствия поставленного товара условиям контракта № 389/40 не выявлено.

В ходе проверки установлено, что товар используется по назначению, что соответствует целям осуществления закупки.

5. МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с ООО «Интекса-74» в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен муниципальный контракт на поставку мебели № 500/57 от 17.11.2016 г. на сумму 69527,0 рублей (приложение № 22).

Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента подписания контракта, т.е. не позднее 17.12.2016 г.

На момент проверки мебель поставлена в полном объеме и срок установленный контрактом (товарная накладная № 442 от 17.11.2016 г.)

Оплата товара осуществляется по факту поставки в рублях путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании представленной Поставщиком счет-фактуры, счета и накладной. Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с платежным поручением от 30.11.2016 г. № 34905 на сумму 69527,0 рублей, оплата по контракту произведена в срок и полном объеме.

При проверке муниципального контракта № 500/57 от 17.11.2016 г. установлено, что согласно спецификации, являющейся приложением № 1 к муниципальному контракту № 500/57 от 17.11.2016 г. следовало поставить в составе игровой зоны «Айболит» стол с надставкой: размер 500х400х510/1100 мм.

На основании товарной накладной от 17.11.2016 г. № 442 в составе игровой зоны «Айболит» поставлен стол с надставкой: размер 500х400х510/1100 мм.

При осуществлении осмотра установлено, что в составе игровой зоны «Айболит» поставлен стол с надставкой: размер 590х400х510/1100 мм., что не соответствует спецификации, являющейся приложением № 1 к муниципальному контракту № 500/57 от 17.11.2016 г.

Кроме того, в спецификации, являющейся приложением № 1 к муниципальному контракту № 500/57 от 17.11.2016 г. указано, что «Центр воды и песка» комплектуется двумя цветными пластиковыми тазиками, объемом 3 литра.

На основании товарной накладной от 17.11.2016 г. № 442 «Центр воды и песка» комплектуется двумя цветными пластиковыми тазиками, объемом 3 литра.

При осуществлении осмотра установлено, что «Центр воды и песка» укомплектован двумя цветными пластиковыми тазиками, объемом 4 литра, что не соответствует спецификации, являющейся приложением № 1 к муниципальному контракту № 500/57 от 17.11.2016 г.

Составлен Акт экспертизы результатов поставки товара по контракту № 500/57 от 17.11.2016 г., где комиссией вынесено решение о полном соответствии поставленного товара условиям контракта.

Таким образом, экспертиза проведена формально, что нарушает требования пункта 1 части 1, частей 2, 3 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Указанные несоответствия: ширины поставленного стола с надставкой, объема двух цветных пластиковых тазиков, не повлияли на цели и эффективность осуществления закупки.

В ходе проверки установлено, что мебель используется по назначению, что соответствует целям осуществления закупки.

6. МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с ООО «Кайрос» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен муниципальный контракт на поставку товара № 16 от 27.02.2017 г. на сумму 6800,0 рублей (приложение № 23).

Срок поставки: в течение 5 дней с даты заключения контракта, т.е. не позднее 04.03.2017 г.

На момент проверки товар поставлен в полном объеме и срок установленный контрактов на сумму 6800,0 рублей (товарная накладная № 473 от 28.02.2017 г.).

Оплата товара осуществляется по факту поставки в рублях путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании представленной Поставщиком счет-фактуры, счета и накладной. Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с платежным поручением от 01.03.2017 г. № 4172 на сумму 6800,0 рублей, оплата по контракту произведена в срок и полном объеме.

При визуальном осмотре несоответствия поставленного товара условиям контракта № 16 не выявлено.

В ходе проверки установлено, что товар используется по назначению, что соответствует целям осуществления закупки.

7. МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» с ООО «Дом торговли» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заключен муниципальный контракт на поставку товара № 38/33 от 27.06.2017 г. на сумму 8360,0 рублей (приложение № 24).

Срок поставки: в течение 10 дней с даты заключения контракта, т.е. не позднее 07.07.2017 г.

На момент проверки товар поставлен в полном объеме и срок установленный контрактом на сумму 8360,0 рублей (товарная накладная № 493 от 27.06.2017 г.).

Оплата товара осуществляется по факту поставки в рублях путем перечисления Муниципальным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании представленной Поставщиком счет-фактуры, счета и накладной. Авансирование не предусмотрено.

В соответствии с платежным поручением от 06.07.2017 г. № 20025 на сумму 8360,0 рублей, оплата по контракту произведена в срок и полном объеме.

При визуальном осмотре несоответствия поставленного товара условиям контракта № 38/33 не выявлено.

В ходе проверки установлено, что товар используется по назначению, что соответствует целям осуществления закупки.

**Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги.**

# Согласно пункту 11 Инструкции приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Приказ) определено, что записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа.

Проверка своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществлялась по данным журнала операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (далее – журнал операций № 4).

В результате проверки в соответствии с **п. 6 ч. 8 ст. 99** Закона о контрактной системе установлены факты несвоевременной постановки на учет, недостоверности отражения в документах учета поставленного товара (приложение № 25):

1) товарная накладная № 3743 от 17.03.2016 г. на сумму 286,40 рублей от ООО «Арго» учтена в журнале операций № 4 – 17.02.2016 г.;

2) товарная накладная № 12270 от 13.09.2016 г. на сумму 213,30 рублей от ООО «Арго» не учтена в журнале операций № 4, но учтена товарная накладная № 12335 от 13.09.2016 г. на сумму 320,40 рублей, которая отсутствует среди приложенных товарных накладных за сентябрь 2016 г.;

3) товарная накладная № 14172 от 14.10.2016 г. на сумму 138,40 рублей от ООО «Арго» не учтена в журнале операций № 4 за октябрь 2016 г.;

4) в журнал операций № 4 за октябрь 2016 г. разнесены недостоверные даты документов: 17.10.2016 г. – товарная накладная № SK-4938 от 19.10.2016 г. на сумму 2086,40 рублей, 10.10.2016 г. – товарная накладная № SK-5062 от 24.10.2016 г. на сумму 4454,40 рублей.

Согласно требованиями статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011  
 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Положениями пункта 9 Приказа определено, что в целях обеспечения своевременного и достоверного отражения в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни (результатов операций) субъект учета формирует первичный учетный документ в момент совершения фактов хозяйственной жизни, а если это не предоставляется возможным – непосредственно по окончании операции.

Согласно пункту 6 части 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете обязательным реквизитом первичного учетного документа являются наименование должностного лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должностного лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление совершившегося события.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете обязательным реквизитом первичного учетного документа являются подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Выборочной проверкой первичных документов установлено, что в нарушение указанных положений законодательства не во всех документах имеются вышеуказанные обязательные реквизиты:

- на товарной накладной № SK-1800 от 27.04.2016 г. на сумму 3705,02 рублей имеется только подпись получателя, но подписи должностных лиц поставщика отсутствуют;

- на накладной № 17812 от 21.12.2016 г. на сумму 323,40 рублей отсутствуют подпись получателя.

**Выводы**

1. Признать в действиях Заказчика в проверяемом периоде нарушения части 15 статьи 21, частей 2 и 3 статьи 94, части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2. Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 11 Инструкции приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

3. Признать в действиях Заказчика нарушение пунктов 6 и 7 части 2 статьи 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

МКДОУ «Селезянский детский сад «Теремок» в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта вправе представить в отдел внутреннего муниципального финансового контроля администрации Еткульского муниципального района письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки.

**Приложения:**

1. Устав на 14 листах.

2. Лицензия № 12729 от 23.05.2016 г. на 2 листах.

3. Приказ № 30 от 31.08.2009 г. на 1 листе.

4. Приказы № 20 от 30.12.2013 г., № 7/12 от 06.04.2016 г., № 24 от 22.11.2016 г., должностные инструкции на 8 листах.

5. Удостоверения на 2 листах.

6. Приказы от 09.01.2015 г. № 1, от 18.04.2016 г. № 8 на 17 листах.

7. Приказы об учетной политике на 5 листах.

8. Договор на обслуживание на 1 листе.

9. Реестры контрактов на 2016-2017 на 8 листах.

10. Уведомление о бюджетных ассигнованиях № 27 от 22.12.2016 г. на 7 листах.

11. План закупок на 2017 год с приложениями на 6 листах.

12. Планы-графики на 2017 год с приложениями на 17 листах.

13. Документы по нормированию в сфере закупок на 13 листах.

14. Документы по обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, включенной в план-график.

15. Информационное письмо на 1 листе.

16. Приказы от 11.01.2016 г. № 1/10, от 06.02.2017 г. № 5/2 на 12 листах.

17. Приказы от 01.11.2016 г. № 23, от 22.11.2016 г. № 24/1 на 2 листах.

18. Муниципальный контракт № 21/23 от 25.05.2016 г. с приложениями на 6 листах.

19. Муниципальный контракт № 266-16/27 от 27.06.2016 г. с приложениями на 6 листах.

20. Муниципальный контракт № 0169300029116000050-0223745-01 от 25.07.2016 г. с приложениями на 32 листах.

21. Муниципальный контракт № 389/40 от 08.09.2016 г. с приложениями на 9 листах.

22. Муниципальный контракт № 500/57 от 17.11.2016 г. с приложениями на 10 листах.

23. Муниципальный контракт № 16 от 27.02.2017 г. с приложениями на 6 листах.

24. Муниципальный контракт № 38/33 от 27.06.2017 г. с приложениями на 7 листах.

25. Документы учетас приложениями на 30 листах.

Акт составлен:

Начальник отдела внутреннего

муниципального финансового контроля Р.Р. Нурмухаметова

С актом ознакомлена:

Заведующая Л.К. Шарамонова

дата