

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОУСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 26" октября 2015 г. N58

с. Белоусово

###### Об утверждении «Программы

комплексного развития улично-

дорожной сети Белоусовского

сельского поселения на 2016 год»

В целях комплексного решения вопросов строительства и ремонта улично-дорожной сети Белоусовского сельского поселения и поддержания её в исправном техническом состоянии,

администрация Белоусовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Программу комплексного развития улично-дорожной сети Белоусовского сельского поселения на 2016 год» (прилагается программа)
2. Главе Белоусовского сельского поселения, главному бухгалтеру администрации Белоусовского сельского поселения при разработке проектов бюджетов поселения 2016г., обеспечить выделение необходимых финансовых средств на выполнение положений Программы

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Белоусовского

сельского поселения М.А. Осинцев

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением главы

Белоусовского сельского поселения

№ 58 от 26.10.2015г.

М.А. Осинцев

**Программа**

**Комплексного развития улично-дорожной сети Белоусовского сельского**

**поселения на 2016-2020годы**

**Цель программы:**

Радикальное улучшение покрытий улично-дорожной сети Белоусовского сельского поселения, путем устройства капитальной дорожной одежды,оформление права муниципальной собственности на объекты улично –дорожной сети в границах Белоусовского сельского поселения .

**Объект программы:**

Улично-дорожная сеть Белоусовского сельского поселения (приложение №1)

**Исполнение целей Программы:**

План выполнения работ по комплексному развитию улично-дорожной сети Белоусовского сельского поселения на 2016-2020годы (приложение №2).

Приложение № 2

**План**

Выполнения работ по комплексному развитию улично-дорожной сети Белоусовского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  дорожно-транспортной  инфраструктуры | Вид работ | Срок окончания  работ | Финансирование  (руб) | примечание |
| 1. | оформление права муниципальной собственности на объекты улично –дорожной сети в границах Белоусовского сельского поселения |  | 2017г. | Бюджет Белоусовского  сельского поселения |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения Госэкспертизы на объекты дорожно-транспортной инфраструктуры | с. Белоусово, д.Копытово,  п. Лесной | 2016-2020г. | Бюджет Белоусовского  сельского поселения |  |
|  | **д. Копытово** |  |  |  |  |
| 3. | ул. Школьная | Капитальный  ремонт дорожной одежды  456 м. | 2016 | Местный бюджет  3101740 |  |
|  | Ул. Лесная | Подсыпка Гореликом,  грейдирование | 2016 | Бюджет Белоусовского  сельского поселения |  |
|  | **п. Лесной** |  |  |  |  |
| 4. | ул.Центральная, ул.Мира,  проезд между  ул. Центральная и  ул. Труда | Подсыпка Гореликом,  грейдирование | 2016-2020 | Местный  бюджет |  |
|  | **с. Белоусово** |  |  |  |  |
| 5. | переулок Третий | Текущий ремонт,  подсыпка гореликом,грейдирование  160 м. | 2016 | Местный  бюджет |  |
|  | ул. Стадионная | Текущий ремонт,  подсыпка гореликом,грейдирование  800 м. | 2016 | Местный  бюджет |  |
| 6. | проезд от ул. Российской- до ул. Набережная | Текущий ремонт . | 2017 | Местный бюджет |  |
| 7. | Объездная дорога | Текущий ремонт  1666м. | 2016-2020гг | Местный  бюджет |  |
| 8. | ул. Набережная | Текущий ремонт,  1380м. | 2018 | Местный бюджет |  |